- 17 -

=Az igények  kielégítési szintje.

(A szolgáltatás műszaki színvonala.)

= Referenciák a Vállalkozóról és tevékenységéről.

= Referenciák.

(Hasonló műszaki feladatokon végzett munkák alapján.)

= A Vállalkozó minősítése,a BE Rt-nél végzett munkái alapján.

= Az általános felkészültség mértéke.

= Technikai-technológiai (gépek,szerszámok,építési-szerelési

technológiák,stb.) felkészültsége.

= Szakmai (tervezési módszerek,kivitelezői szaktudás és gyakorlat,stb.)

felkészültsége.

= Alvállalkozói foglalkoztatás mértéke.

= Kooperációs készség a bonyolításban.

= Vállalkozói rugalmasság,a rendelkezésre állás foka.

= Kialakult személyi- és munkakapcsolatok minősége.

= Organizációs- és kooperációs igény. (A vállalkozó irányítási

strukturája,a munkaterületeken.)

= Felvonulási igény.(A megrendelőtől elvárt energia-,eszköz,stb. igény.)

= A Vállalkozó átfutási időben való érdekeltsége.

(Vállalt kivitelezési határidő szerinti teljesítés.)

= Műszaki jellemzők és paraméterek.

= Kezelés módja.

= Kijelző.

= Pontosság.

= Mintavételi idő.

= Hibaüzenet megjelenítés,esemény naplózás.

= A lekezelhető analóg jelek száma.

2.ábra. (2/1 lap)

- 18 -

= Műszaki megvalósíthatóság.

= A vállalkozás komplexitása (teljessége).

(A Kiíró által közzétett "feladat-kört" - pl: tervezés,anyagbeszerzés, kivitelezés,szervíz,stb. -

a vállalkozó milyen volumenben vállalja fel.)

= Az ajánlott műszaki megoldás teljessége.

= Beszerezhetőség. (A kivitelezés megkezdésének időpontjára.)

= Gyorsíthatóság. (A gyorsítás lehetőségei a "kritikus út mentén.)

= Az átfutási idő csökkenthetősége.

(A kivitelezésre rendelkezésre álló és a megvalósításhoz szükséges idő aránya.)

= Technológiai (főtermelő berendezések leállíthatósága,stb.) korlátok

súlya,mértéke.

=  Pénzügyi  (rendelkezésre álló keretösszeg,stb.) korlát súlya,mértéke.

= Műszaki megbízhatóság.

= Az időegységre vonatkoztatott,várható meghibásodási szám vál-

tozásának mértéke,iránya,tendenciája.(v.Tervezett hibamentes idő.)

= A várható élettartam. (v.Tervezett üzemóraszám.)

= Pénzügyi megvalósíthatóság.

= Élettartam költségek.

= Fizetési ütemezés. (Elő-, teljesítményarányos rész-,végszámla.)

= Gazdaságosság vizsgálata. (Annuitás számítása.

= Kockázati tényezők.

Nem megfelelő műszaki előkészítés (pl:anyagbeszerzés csúszása,,előzetesen figyelembe nem vett

műszaki problémák fellépése,stb.) miatt:

= Határidő kockázat

= Bekerülési ár kockázat

= A tervezett gazdaságossági paraméterek beteljesülési kockázata.

2.ábra.(2/2 lap)