## Slide 1: TERÜLETI- ÉS PROJEKTTERVEZÉSI ISMERETEK
HEFOP 3.3.1–P.-2004-06-0071/1.0
Szerzők: Görög Mihály - Pupos Tibor – Tóth Tamás
Lektor: Tóth József
© DE ATC AVK 2007

## Slide 2: RÉGIÓ, REGIONALIZMUS

## Slide 3: Régiók értelmezése
"a régió lényegéhez tartozik a gazdasági együvé tartozás"
"bármely régió léte sajátos szellemiséget is feltételez."
"a régió lényegéhez tartozik a közös történelmi múlt, a tradíció".
"a régió lényegéhez tartozik a nyelvi-kulturális összetartozás",
"a régió lényegéhez tartozik az igazgatási-önkormányzati intézményesültség"
"vallás régióképző"
"a régió lényegéhez tartozik a táji-természeti egyveretűség."
Olyan "régió", amely minden fenti kritériumnak együttesen, teljes mértékben eleget tesz, talán nincs is.

## Slide 4: Térségi szintek a társadalomban
Makroterek | világ (Föld)
 | országcsoport (nemzetközi integráció)
 | ország
Regionális terek | nagytérség (országrész)
 | mezokörzet (gazdasági körzet, megye)
 | kistérség (kistáj, városi vonzáskörzet)
Lokális terek | település (helyi önkormányzat)
 | lakókörzet (településrész, kerület)
 | szomszédság
Mikroterek | család (háztartás) – munkahely
 | egyén

## Slide 5: A területfejlesztési törvény térségfogalmai/1
Alapfogalmak 4.§
e) régió
ea) tervezési-statisztikai (nagy) régió: több megye (a főváros) területére kiterjedő, az érintett megyék közigazgatási határával határolt, egybefüggő tervezési, illetve statisztikait területi egység,
eb) fejlesztési régió: egy vagy több megyére (a fővárosra) vagy azok meghatározott területére kiterjedő, társadalmi, gazdasági vagy környezeti szempontból együtt kezelendő területi egység;
f) kiemelt térség: egy vagy több megyére (a fővárosra), vagy azok meghatározott területére kiterjedő, társadalmi, gazdasági vagy környezeti szempontból együtt kezelendő területi egység, amely egységes tervezéséhez vagy fejlesztéséhez országos érdekek, vagy más jogszabályban meghatározott célok is fűződnek (fővárosi agglomeráció, kiemelt üdülőkörzet, több megyét érintő nemzeti parkok, illetve tájvédelmi körzetek térsége, határmenti, illetve más sajátos térségek);
(Az 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és területrendezésről)

## Slide 6: A területfejlesztési törvény térségfogalmai/2
g) városkörnyék: városközpontú kistérség, a fejlesztések összehangolása érdekében kialakult önszerveződő területi egység;
h) kistérség: a települések között létező funkcionális kapcsolatrendszerek összessége alapján behatárolható területi egység, egymással intenzív kapcsolatban lévő, önszerveződő, egymással határos települések összessége;
i) térség: különböző területi egységek (a régió, a megye, a kiemelt térség és a kistérség) összefoglaló elnevezése;
j) vállalkozási övezet: a régió fejlődése érdekében létrehozott, a területén folytatott tevékenységhez sajátos pénzügyi kedvezmények igénybevételét biztosító, területileg lehatárolt termelési és szolgáltató terület;
k) elmaradott térség: ahol a gazdaság értéktermelő képessége, infrastrukturális fejlettsége és társadalmi mutatói jelentősen kedvezőtlenebbek az országos átlagnál;

## Slide 7: A területfejlesztési törvény térségfogalmai/3
l) kedvezményezett térség: az érvényes területfejlesztési célok figyelembevételével statisztikai jellemzők alapján meghatározott térségek köre, amelyek önkormányzatai, illetőleg azok közigazgatási területén tervezett programok és fejlesztések pénzügyi, gazdasági ösztönzőkkel támogathatók;
o) szerkezet-átalakítás térségei: azok az aránytalan ipari szerkezetű munkaerőpiaci vonzáskörzetek, ahol a munkanélküliség aránya jelentősen, és az ipari foglalkoztatottak aránya, továbbá csökkenése meghaladja az országos átlagot;
p) mezőgazdasági vidékfejlesztés térségei (rurális térségek): azok a térségek, ahol jelentős a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya, illetve a mezőgazdasággal foglalkozók aránya a foglalkozási szerkezetben, illetve a községekben, továbbá a kisvárosokban élő népesség aránya;
s) hátrányos helyzetű határmenti térségek: azon települések összessége, amelyek fejlődését, működését a határhoz való kötődése egyoldalúan meghatározza, és kedvezőtlenül befolyásolja.

## Slide 8: Regionális politika – területfejlesztés
regionális politika
Célja a társadalom és gazdaság térbeli viszonyainak befolyásolásával a társadalmi újratermelés hatékonyságának, az életszínvonalnak és az életminőségnek javítása. (Berey 1997)
regionális fejlődést
területi politika
Területi politikán valamely térbeli egység – ország vagy annak része – fejlődése fő irányainak, stratégiai céljainak és a megvalósítást elősegítő legfontosabb eszközöknek általában hosszabb időtávra szóló politikai, illetve kormányzati szinten elfogadott és deklarált összefoglalása értendő.
területfejlesztési koncepció
regionális fejlődést

## Slide 9: A területfejlesztés az országra és térségekre kiterjedő
társadalmi, gazdasági, infrastrukturális és környezeti területi folyamatok figyelése, értékelése, a szükséges beavatkozási irányok meghatározása;
rövid és hosszú távú átfogó fejlesztési stratégiák, koncepciók és tervek meghatározása, a fejlesztési célok, programok összehangolása, a tervek megvalósítása.

## Slide 10: A területrendezés az országra és térségekre kiterjedően
erőforrások feltárása, a táj terhelése és terhelhetőségének meghatározása, előrejelzések készítése és értékelése;
a fejlesztési koncepciók és programok térbeli, műszaki- fizikai rendszerének meghatározása, a fejlesztési célok összehangolása;
a távlati területi szerkezet, illetve a táj- és területhasználat módjának, szabályainak megállapítása.

## Slide 11: A területi tervezés
a területi fejlődés befolyásolásának eszköze. A területi folyamatok többtényezős meghatározottsága következtében a területi tervezés hatékonysága nehezen definiálható fogalom.

## Slide 12
    Területi programozás
    területfejlesztési koncepció
    területfejlesztési stratégia
    program
    területi tervek

## Slide 13: Területfejlesztési program
egy adott térség komplex középtávú fejlesztésének megalapozására szolgál.
Ennek érdekében meghatározza:
problémákat és adottságokat;
a fejlesztési célokat;
a követendő stratégiát;
biztosítja a végrehajtás szerzeti, pénzügyi feltételeit;
létrehozza a program ellenőrzési mechanizmusát.

## Slide 14: Területi tervezés és programozás elvi alapjai

## Slide 15: Regionális tervezés
Tervezés:„ A tervezés nem egyéb, mint szellemi felkészülés a cselekvésre. A gondolat birodalmában kell elképzelni és kipróbálni, mielőtt megvalósulhatna a fizikai világban. A terv nemcsak utópikus vázlat, hanem egyszersmind meghatározza a végrehajtás folyamatát is. A céloknak és eszközöknek egymásból kell következniük, egyetlen szerves koncepciót kell alkotniuk. (…) Az ilyen jellegű tervezés a fizikai, társadalmi, gazdasági, szellemi és egyéb tényezők összehangolására törekszik egy gazdasági, politikai vagy technikai célkitűzés valóra váltása céljából.”
Artur Glikson foglalja össze ekképpen a regionális tervezés lényegét.

## Slide 16: A tervezés elvi alapjai
„A lehető legtöbb jót a lehető legtöbb ember számára”
Jeremy Bertham
növekvő fogyasztást,
hatalmat jelentő vagyont.
Fejlődési impulzus ------------ regionális tervezés
A „klasszikus” regionális tervezés :
a.) A „növekedés” elve
b.)A tervezési folyamat technicizálható.
c.) A demokrácia

## Slide 17: A tervezés újraértelmezése
„Minden megoldott problémával nemcsak újabb megoldatlan problémákat fedezünk föl, hanem fölfedezzük azt is, hogy ahol azt hittük, szilárd talajon állunk, valójában minden bizonytalan és ingadozik”. Karl Popper

## Slide 18: Vissza az alapgondolathoz „A lehető legjobbat a lehető legtöbb ember számára”
Kérdések:
    ki határozza meg azt, hogy mi a jó?
    hogyan biztosítható, hogy ebből a lehető legtöbb ember valóságosan részesüljön?

## Slide 19: Regionális tervezést közvetlenül érintő kérdések
ki tervez?
kinek a hasznára?
mit tervez?
miért tervez?
hogyan tervez?

## Slide 20: A hagyományos és a modern tervezés különbségei
· Mi a tervezés?
  Régi válasz: műszaki tevékenység
  Új válasz: morális tevékenység
· Mit tesz a tervező?
  Régi válasz: elemez
  Új válasz: kommunikál
· Milyen módszerrel?
  Régi válasz: az objektív folyamatok tudományos előrelátásával
  Új válasz: az emberi cselekvés előrelátásával

## Slide 21: A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei

## Slide 22
Mottó:
„A felfedezés az, amikor azt látjuk,
amit mindenki lát, s azt gondoljuk,
amire senki nem gondolt…”
(Szent-Györgyi Albert)

## Slide 23
Területi Tervezési Folyamat
I. lépés: Területfejlesztési szereplők elvárásainak feltérképezése
II. lépés: A környezet értékelése
III. lépés: Térség adottságainak értékelése
IV. lépés: A térség adottságainak és az igényeknek dinamikus vizsgálata
V. lépés: Stratégiai célok kitűzése
VI. lépés: A fejlesztés lehetséges modellje, forgatókönyve, módszertani irányai
VII. lépés: Hatásvizsgálatok
VIII. lépés: Javaslatok a célokkal konform eszköz- és intézményrendszerre
IX. lépés: Megvalósítás
X. lépés: Monitoring

## Slide 24
Felhasználható módszerek I.
Csoport módszerek
  Kérdőíves megkérdezés; SWOT analízis; BRAIN STORMING módszer; COLLECTIVE NOTEBOOK (CNB) eljárás; ROHRBACH-féle 635-ös módszer; METAPLAN módszer; Logikai keretmódszer; Regionális veszteségtérkép
Mutatókra alapuló módszerek
  Hoover-index; Közúthálózat megfelelőségi mutató; Szórás típusú jelzőszámok; Szélsőértékek összevetésén alapuló mutatók; Komplex közlekedési hálózati mutató (TRANS); Pontozásos módszerek

## Slide 25
Felhasználható módszerek II.
Matematikai statisztikai módszerek
  Regresszió elemzés; Faktoranalízis; Főkomponens analízis; Klaszteranalízis
Optimalizáló módszerek
  Fuzzy logika; Lineáris programozás
Térképi ábrázolás és térinformatika alkalmazása
Makro modelleken alapuló módszerek:
  Input-output megközelítés; Társadalmi elszámolási mátrix; ECO-line modell; Socio-line modell; LINE modell

## Slide 26
Területi Tervezési Folyamat és a felhasználható módszerek/1
I. lépés: Területfejlesztés szereplőinek elvárásainak feltérképezése
      A térségben élők, idelátogatók elvárásai
      Önkormányzati és kistérségi településszövetségek elvárásai
      Vállalkozók és ezeket tömörítő szervezetek igényei
      Civilszervezeti igények

## Slide 27
Területi Tervezési Folyamat/2
II. lépés: A környezet értékelése
a, Globális környezet értékelése, tendenciák felvázolása
      Regionális fejlődés térségi meghatározottsága, térségi hatásai
      Világgazdaság főbb tendenciái, változások várható hatásai
      A térség domináns gazdasági szektorainak nemzetközi fejlődési irányai
b, Nemzetgazdasági környezet értékelése, tendenciák felvázolása
      Nemzetgazdasági és ágazati tendenciák
      Közigazgatási és intézményfejlesztési tendenciák
c, Területfejlesztés eszköz- és intézményrendszerének értékelése
      Településfejlesztés forrásainak értékelése
      Településfejlesztés intézményrendszerének értékelése
      Településfejlesztés hatékonyságának értékelése
d, Térséget érintő fejlesztési koncepciók értékelése (Pl. OTK térségi irányai és eredményei)

## Slide 28
Területi Tervezési Folyamat/3
III. lépés: Térség adottságainak értékelése
      Társadalmi környezet, humán erőforrások (társadalmi szervezetek, kulturális adottságok, értékek, területi identitás – demográfiai szerkezet és prognózis, foglalkoztatási viszonyok, humán kapacitás, intézmény hálózat)
      Gazdasági bázis (főbb gazdasági ágazatok, azok fejlődési irányai, a gazdaság belső és külső kapcsolatai, infrastruktúra állapota, telepítési tényezők értékelése, a térség innovációs potenciálja, a gazdaság versenyképessége)
      Környezet adottságai (természeti adottságok, a környezet, természet minősége, alakítást befolyásoló tényezők)
      Infrastruktúra, a térség intézményi felszereltsége (a lakosság egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális, szabadidős, sport, kereskedelmi, szolgáltató és igazgatási intézményekkel való ellátottsága, lakásviszonyok)
      Településhálózat, kohéziós kapcsolatok értékelése

## Slide 29
Átalakított területi Tervezési Folyamat és a felhasználható módszerek/4
IV. lépés: A térség adottságainak és az igényeknek dinamikus vizsgálata
      Külső környezeti feltételek SWOT elemzése
      A térségi adottságok SWOT elemzése
      A területfejlesztés szereplőinek elvárásainak és a lehetőségek egyeztetése

## Slide 30
Területi Tervezési Folyamat/5
V. lépés: Stratégiai célok kitűzése
      Az aktuális térségi területfejlesztési koncepció fő céljai, irányai
      Célhierarchia, célpiramis, részcélok közötti kapcsolat, megvalósulásuk tervezett időrendi üteme

## Slide 31
Területi Tervezési Folyamat/6
VI. lépés: Kidolgozása a fejlesztés lehetséges modelljének, forgatókönyvének
VII. lépés: Hatásvizsgálatok
      Javaslat a fejlesztési hatások mérésére, várható környezeti, gazdasági változások és társadalmi reakciók

## Slide 32
Területi Tervezési Folyamat/7
VIII. lépés: Javaslatok a célokkal konform eszköz- és intézményrendszerre
      Pénzügyi erőforrások
      Nem pénz jellegű eszközök
      A stratégia alkotás és megvalósítás szervezeti keretei és humán erőforrásai

## Slide 33
Területi Tervezési Folyamat/8
IX. lépés: Megvalósítás
      A stratégia kivitelezése, programok tagolása, projektálása
X. lépés: Monitoring
      Terv kidolgozása a fejlesztés folyamatának figyelésére a célok elérése érdekében
      A nem várt hatások következtében szükséges korrekciók elvégzése

## Slide 34: TERVEZÉSI STÍLUSOK és TÍPUSOK

## Slide 35: A tervezés általános keretei
E
D
V
H
i
cs
u
a
E= elemzés (monitoring) c= célok, prioritások,
D= döntéshozatal normatív korlátok
V= végrehajtás a= ajánlások (alternatívák)
H= várt és nem várt hatások u= utasítások, intézkedések
cs= cselekvések, akciók
i= információk
Forrás: Friedmann 1987.
c

## Slide 36: A tervezés általában az alábbi műveletsor elvégzését jelenti
1. Vizsgálat/diagnózis (audit)
2. Koncepcionálás: - koncepció (jövőkép és célok) - stratégiai program
3. Cselekvési terv (operatív programok)
4. Végrehajtás
5. Kontroll (monitoring)

## Slide 37: Tervezési stílusok
Tervutasítás: a terv minden.
Centralizált, kötelező, konkrét cselekvési programok, központi ellenőrzés és szankciók, hierarchikus kapcs. a tervek é s at ervezési szintek között.
Stratégiai tervezés (policies planning).
Terv indikáció, fő sarokpontok de azokon belül, tervezési szabadság
  Célja – a saját programalkotáson kívül – mások cselekedeteinek nem kötelező jellegű
Korporatív tervezés: korporációk közötti egyeztetés. Iterációk stb.
Széles részvételen alapuló tervezés….
Tranzaktív tervezés: a kommunikáció fóruma, kölcsönös tanulási folyamat. Tudást alakítja új ismeretekké, megváltozott szemléletekké stb.

## Slide 38: A tervezési alaptípusok
A közösségi tervezés alaptípusai; az allokatív, az innovatív és a radikális tervezés.
Az allokatív tervezés
Az allokatív tervezés fő jellemzői:
    el(fel)osztó jelleg
    funkcionális racionalitás
    egyensúly
    mennyiségi szemlélet
„A terv semmi, a tervezés minden” (Eisenhower)

## Slide 39: Az allokatív tervezés folyamata
A feladat pontos meghatározása (alapvető célok, prioritások);
Vizsgálat: adatok, információk gyűjtése, elemzése, prognosztizálás;
Koncepcionálás (stratégiai program);
Döntéselőkészítés;
Döntéshozatal;
Alternatív lehetőségek és cselekvéssorozatok kimunkálása (operatív programok);
Döntéselőkészítés;
Döntéshozatal;
Végrehajtás;
Monitoring;
Kontroll.
Tervezői feladat
Politikus döntéshozói feladat
Bürokrácia feladata

## Slide 40: Innovatív (fejlesztés-orientált) tervezés/1
Innovatív tervezés jellemzői:
fejlesztés-orientáció: a fennálló rend alapstruktúráján belül fejlesztések, innovációk kidolgozása;
intézményrendszer változtatása: az új értékek és javaslatok általában az új funkció és hatáskör megosztást tételezik fel, azaz új intézmények szükségesek;
cselekvés-orientáció: a célok és megvalósításuk elválaszthatatlan egységet alkotnak, ami esetenként a döntésekre és a megvalósításra való nagyobb hatásgyakorlást igényel;
erőforrás mobilizáció: a tervező vállalkozói funkciót teljesít, amikor a új feladatokhoz, intézményekhez erőforrásokat kutat fel, a megvalósítás újszerű formáit kínálja. A döntéshozókkal csak akkor lehet elfogadtatni egy merőben új megoldást, ha meg tudjuk mondani, hogy ki, miből és mit fog formálni.

## Slide 41: Innovatív (fejlesztés-orientált) tervezés/2
Az innovatív tervezés és döntéshozatal folyamata:
a tervezés szükségességének a felismerése és a feladat pontos meghatározása (a kezdeményező lehet a tervező is!);
társadalmi minőségi szempontok feltárása:
  a problémáknak nem mint mennyiségi kérdéseknek, hanem mint társadalmi-gazdasági jelenségeknek azonosítása és leírása;
  az aktorok érdekeinek, viselkedésének az elemzése (autonómia mértéke, legitimáltsága, működésének hatékonysága, fogékonysága az innovációkra stb.);
  az intézmények viszonya az irányítási-, döntési rendszerekhez. (hierarchiában elfoglal hely, részvételi lehetőségek a döntési folyamatban, információáramlás, szervezeti kapcsolatok);

## Slide 42: Innovatív (fejlesztés-orientált) tervezés/3
preferenciák megfogalmazás és a célok kijelölése;
az innovációra és az innovatív cselekvésre lehetséges variánsok vagy alternatívák kidolgozása;
a döntéshozó meghatározása és külső döntéshozatal, vagy részvétel a döntéshozatalban;
megvalósítás, illetve a döntés érvényesítés figyelemmel kísérése.

## Slide 43: Radikális tervezés/1
A radikális tervezés jellemzői:
  transzformatív elméletre épül;
  önfelhatalmazás és önszerveződés;
  határok, korlátok nélküli gondolkodás;
  kapcsolatépítés, hálózatok szervezése;
  dialógus, kölcsönös tanulási folyamat.

## Slide 44: Radikális tervezés/2
A radikális tervezés folyamata:
  A „fennálló rend”, az adott gyakorlat (vagy bevett szokások) kritikája.
  Alternatív javaslat kidolgozása.
  cselekvési stratégia és taktika kidolgozása.
  „Ismeretek terjesztése, szövetségesek keresése.
  összeütközés a fennálló renddel, a meglévő intézményekkel.
  terjeszkedés (siker esetén).

## Slide 45: A tervezés alaptípusainak jellemzői
ALLOKATÍV
INNOVATÍV
RADIKÁLIS
ALAPCÉL |  | 
fenntartás | evolúciós fejlődés | strukturális átalakulás
DÖNTÉSHOZÓ |  | 
politikus | politikus és a tervező | a cselekvő tervező
SZEMLÉLET |  | 
mennyiségi | minőségi | tagadás, másság
FELADAT |  | 
egyensúly fenntartása | probléma megoldás | alapvető változtatás
A TERVEZŐ LEGFONTOSABB KÉPESSÉGE |  | 
racionalitás | vállalkozókészség | elhivatottság
tárgyi tudás | új iránti fogékonyság | meggyőző képesség
A TERVEZÉS ÖSSZEKAPCSOLJA A TUDÁST ÉS A… |  | 
cselekedetet | társadalmi irányítást | társadalmi átalakulást
A TERVEZŐ POLITIKAI FELELŐSSÉGE |  | 
„csak” szakmai felelősség | közepes | nagy
A TERVEZŐI MUNKA INDÍTÁSA ÉS IDŐTARTAMA |  | 
megbízás, eseti | folyamatos | önfelhatalmazás, eredményfüggő
Forrás: (Faragó 1997)

## Slide 46: A PROJEKTTERVEZÉS LÉNYEGE, ALKALMAZÁSÁNAK FONTOSSÁGA, ÉS SAJÁTOSSÁGAI

## Slide 47
Stratégia alkotás
tervezés
Végrehajtás
Monitoring
Probléma
felismerés
Értékelés
Korrekciók
Program kidolgozás
Stratégia alkotás
tervezés
Értékelés
Korrekció
Probléma
felismerés
Program
kidolgozás
Végrehajtás
Monitoring
Stratégia alkotás
tervezés
Végrehajtás
Monitoring
Probléma
felismerés
Értékelés
Korrekció
Program
kidolgozás
Szakpolitika
Program
Projekt
Forrás: Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft (2004) alapján a szerző
A többszintű életciklus-modell

## Slide 48
Az agrár-vidékfejlesztési irány struktúrája
KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI IRÁNY
NEMZETI FEJL. IRÁNY
LISZABONI STRATÉGIA
STRATÉGIAI CÉL
GÖTEBORGI STRATÉGIA
Kutatás fejlesztés
Foglalkoztatás bővítése
Éghajlatváltozás elleni küzdelem
Energiagazdálkodás javítása
Környezetkímélő közlekedés és sz.
Emberi egészség védelme, migráció kezelése
Szegénység elleni küzdelem
FŐ PRIORITÁSOK
A mezőgazdasági és erdőgazdálkodási ágazat versenyképességének javítása
Környezet és a vidék minőségének javítása
Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése
A helyi kapacitás kiépítése a foglalkoztatottság és a diverzifikáció érdekében
I. Sikeres mezőgazdaság: szerkezetváltás: a mg., ez élelmiszer-feld. És erdészeti szektor versenyképességének javítása, a strukturális feszültségek enyhítése, a termelési szerkezetváltás elősegítése
V. LEADER: helyi közösségek fejlesztése
IV. Erős vidéki kisvállalkozások: a vidéki foglalkoztatási feszültség csökkentése, jövedelemszerzési lehetőségek bővítése, a vidéki életminőség, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása
III. Környezetkímélő gazdálkodás: a fenntartható termelés és földhasználat garanciáinak erősítése
II. Sikeres mezőgazdaság: piacteremtés: versenyképes agrárgazdaság humán feltételeinek megteremtése (innovációs készség, piacorientált szemlélet elterjedése)
PROJEKT
PROJEKT
PROJEKT
PROJEKT
PROJEKT
PROJEKT
PROJEKT
PROJEKT
PROJEKT
PROJEKT
PROJEKT

## Slide 49
EREDMÉNYEK (TERJEDELEM, MINŐSÉG, KOMPLETTSÉG, MŰKÖDŐKÉPESSÉG STB.
IDŐTARTAM (HATÁRIDŐ)
KÖLTSÉGKERET (ERŐFORRÁSOK)
A projekt elemei

## Slide 50
FŐ CÉL
Specifikus cél
Bioetanol előállító üzem létesítése
Megújuló energiák arányának növelése
A mezőgazdaság termelési szerkezetének átalakítás
A mezőgazdaság versenyképességének növelése
Rész célok
Közvetlen célok
Termesztéstechnológiák korszerűsítése
Szeszmoslék hasznosítása a sertéshizlalásban
Üvegházi kertészeti termékek termelése
A célok hierarchiája a feladat alapján

## Slide 51
PROJEKT | 
a projekt eleme | az elem definiálása, sajátosságai
FÁZIS | A cél megvalósítását biztosító szakaszok összessége. Idő, költség és erőforrásigénye van. Feltételként értelmezhetők. Konkrét elnevezésük lehet szubjektív, projektfüggő is.
Szakasz | A projekt megvalósítása szempontjából tartalmilag azonos, az eredmény szempontjából egymásra épülő, meghatározott, tevékenységek összessége.
Tevékenységek | A szakasz azon önálló elemei, amelyeknek van időtartamuk, erőforrás, költség igényük, kezdési és befejezési időpontjuk.
Feladatok | A tevékenységek részelemei lehetnek
Munkacsomag | Tovább nem bontható eleme a tevékenységnek. Végrehajtásuk sorrendje kötött.
A projekt tevékenység hierarchiája

## Slide 52
Fejlesztési elképzelés
1
Nem érintett célcsoport
4
Erőteljesen érintett
célcsoport
Kis mértékben érintett/nem közömbös/ érdekcsoport
3
2
Közömbös érdekcsoport
A Venn diagram

## Slide 53
mutat
A mezőgazdaság versenyképessége alacsony színvonalú
Nem biztosított a környezet védelme és fenntarthatósága
Kiaknázatlanok az életminőség javításának potenciális lehetőségei, alternatívái
Nem megfelelő
a mezőgazdaság termelési szerkezete
Nem megfelelő a humán erőforrás létszáma és szakképzettsége
Kiaknázatlanok a megújuló energiaforrások kínálta lehetőségek
A termesztéstechnológia színvonala nem felel meg a követelményeknek
Korlátosak a piaci értékesítési lehetőségek
Elaprózódott birtokstruktúra
Az oktatás helyzete bizonytalan
Az oktatási intézmények és a gyakorlat kapcsolatának hiánya
A vállalkozói kör szakképzettsége alacsony
Nem megfelelő az érintett célcsoportok informáltsága
Elavult, korszerűtlen technológiák és termelő eszközök alkalmazása
Nem megfelelő jövedelemtermelő képesség
Nullára leírt eszközök nagy aránya
A termékek feldolgozottsági foka alacsony
Hiányos infrastruktúra
Környezetkímélő gazdálkodás hiánya
Romlik a természeti értékek állapota
Magas a mezőgazdasági termelés környezetterhelése
Erdősítés foka alacsony
Alternatív jövedelemszerzési lehetőségek kiaknázatlanok
Turizmusban rejlő lehetőségek kiaknázatlanok
Vállalkozók összefogásának hiánya
Hagyományok ápolásának hiánya
A régió népességmegtartó képessége csökkenő tendenciát mutat
Ok
Okozat

## Slide 54: A stratégiai tervezés folyamata
Projekt/ek/ kiválasztása
Erőforrások biztosítása és elosztása
Szervezet átalakítása
Működés irányítása
A vállalat
küldetése
Célok kitűzése
Elemezés
Külső környezet
Belső, helyzetfeltáró elemzés. A vállalat
küldetése
Stratégia
megvalósí-tása
Projektek megvalósítása
/operatív és funkcionális tervek, stb./
Teljesítmény
Megvalósíthatóság
Alkalmasság
Elfogadhatóság
Monitoring
/Ellenőrzés,
értékelés/
Visszacsatolás
Stratégiai döntések
Stratégiai alt. kidolgozása

## Slide 55
Okozat
/Negatív helyzet
Fajlagos költség
Fajlagos hozam
Terület
Fajlagos hozam
Fajta
Szakemberhiány
Nem megfelelő minőség
Elégtelen műszaki kapacitás
Vetésidő
Talajelőké-szítés
Növényvéde-lem
Agrotechnika színvonala
Minőség
Egységár
Árutermék
Termelési költség
Árbevétel
Jövedelem csökkenése
Forráshiány
Ok
/Probléma/
A jövedelem csökkenésének ok-okozati összefüggései

## Slide 56
Régió népességmegtartó képességének növelése és stabilizálása
A mg. Versenyképességének növelése
A szükséges humánerőforrás biztosítása
A környezet és a vidék minőségének javítása
Az életminőség javítása a diverzifikáció ösztönzése
A mg.-i termelés szerkezetének átalakítása
Megújuló energiaforrások arányának növelése
A termelési technológiák színvonalának fejlesztése
Kisüzemi élelmiszer-feldolgozó vállalkozások létesítése
Biogáz üzem létesítése
Bioetanol üzem létesítése
Húsfeldolgozó üzem létesítése
Gyümölcs és szilva aszalás
Húsfeldolgozó üzem
Üvegházi zöldségtermesztés
Szeszmoslékra alapozott sertéstartó vállalkozások létrehozása
Különböző szintű tanfolyamok szervezése
Felnőttképzés, oktatás rendszerének kidolgozása
Informatikai hozzáférési lehetőségek biztosítása
TELEHÁZ létesítése
Környezetkímélő gazdálkodási módszerek elterjesztése
Infrastruktúra fejlesztése
Biotermékek termelése, előállítása
Erdőtelepítés volumenének növelése
Kommunális
hulladékfeldol-gozó
létesítése
Szennyvíz-tisztító korszerűsítése
Alternatív jövedelem szerzési lehetőségek bővítése
Történelmi értékek megőrzése
Kápolna felújítása
Főtér rekonstrukció
Turisztikai szolgáltatások bővítése
Falusi turizmus, szálláshelyek létesítése
Horgászhelyek kialakítása
Kerékpárturizmust bővítő szolgáltatások kialakítása
Puha pihenő
Bringa tanya
Gyümölcs és szilva aszaló üzem létesítése
Műtrágya és növényvédő szer tárolók létesítése
Korszerű gépberuházások
realizálása
Eredmény
Eszköz

## Slide 57
BELSŐ TÉNYEZK | 
Erősségek | Gyengeségek
Mindazon információk összessége, amelyek a cél/ok megvalósítása szempontjából helyzetünket pozitívan befolyásolják. - Milyen előnyeink vannak? - Mit csinálunk jól? - Melyek a kedvező adottságaink? stb. | Mindazon információk összessége, amelyek a problémát, a negatív helyzetet előidézték, amelyek a szűk keresztmetszetet jelentik a cél/ok megvalósítása szempontjából. – Mely tényezők jelentenek hátrányt? - Mit csináltunk rosszul? - Melyek a kedvezőtlen adottságaink, a szűk keresztmetszetek? stb.
KÜLSŐ TÉNYEZŐK | 
Lehetőségek | Fenyegetések
Mindazon információk összessége, amelyek a cél/ok megvalósítás szempontjából fontosak, illetve erősítik azok megvalósítását. - Melyek a pozitív külső folyamatok, tendenciák, tényezők, változások? stb. | Mindazon információk összessége, amelyek a cél/ok megvalósítása szempontjából potenciális veszélyt jelentenek, illetve kedvezőtlenül hatnak a megvalósítás eredményére. - Melyek a negatív külső folyamatok, tendenciák, tényezők, változások? stb.
A SWOT mátrix főbb tartalmi összefüggései

## Slide 58
Offenzív stratégiák
Váltásorientált
stratégiák
Diverzifikált
stratégiák
Defenzív stratégiák
Veszélyek
Lehetőségek
Gyengeségek
Erősségek
A SWOT lehetséges stratégiái

## Slide 59
BELSŐ TÉNYEZK | 
Erősségek | Gyengeségek
- Természeti és kulturális adottságok - Jelentős nemzeti és etnikai hagyományok - Gyógy és termál vizek - A főváros után a második legfontosabb turisztikai desztinációs központ - Gazdag gasztronómiai adottságok - Egyedülálló növény s állatvilág (Sárgarigó Nemzeti Park) - Rendkívül kedvező éghajlati adottságok - Több felsőfokú oktatási intézmény van a Kistérségben stb. | - Kiaknázatlanok a potenciális gazdasági lehetőségek - Komplex turisztikai termékek alacsony száma, gyenge színvonala - Kevés és hiányos szolgáltatások - Elégtelen infrastruktúra - Szezonon kívüli munkahelyek hiánya - Szakképzetlen a munkaerő - Gyenge szakmai felkészültség mind munkavállalói mind pedig vállalkozói oldalon - Együttműködés hiánya - Elaprózódott birtokstruktúra - Gyenge minőségű szántó, - Elavult, elhasználódott eszközpark, stb.
KÜLSŐ TÉNYEZŐK | 
Lehetőségek | Fenyegetések
- EU-s források rendelkezésre állása - Falusi turizmus iránti igény növekedése - Jelentős nagyságrendű erdő terület - A Tiszta tó melletti kerékpárút megléte - A wllness és gyógyturizmus iránti igény Növekedése .- A fiatal korosztály nagy száma - Vállalkozó kedvű célcsoportok nagy száma stb. | - Csökkenő tendenciájú vendéglétszám - A szomszédos kistérségek, mint versenytársak megjelenése - A Sárgarigó Nemzeti Park, víznyerő helyek közelsége a mezőgazdaságilag művelet területekhez - Szigorodó környezetvédelmi előírások - Egyes célcsoportok közötti ellentétek elmélyülése stb.
A „Gyöngyszem” kistérség stratégiai elemzésének eredménye

## Slide 60
A mg. versenyképességének növelése
Megújuló
energiaforrások
arányának
növelése
A régió népességmegtartó képességének növelése és stabilizálása
A szükséges humán erőforrás biztosítása
A környezet és a vidék minőségének javítása
Az életminőség javítása a diverzifikáció ösztönzése
Kisüzemi élelmiszer-feldolgozó vállalkozások létesítése
Gyümölcs és szilva aszalás
Húsfeldolgozó üzem
Üvegházi zöldségtermesztés
Szeszmoslékra alapozott sertéstartó vállalkozások létrehozása
Gyümölcs és szilva aszaló üzem létesítése
Műtrágya és növényvédő szer tárolók létesítése
Korszerű gépberuházások
realizálása
A mg.-i termelés szerkezetének átalakítása
Bioetanol üzem létesítése
Biogáz üzem létesítése
A termelési technológiák
színvonalának
fejlesztése
A kistérség egyik stratégiája

## Slide 61
Látszattevékenység
Esemény
( 2 )
Esemény
( 1 )
Esemény
( 3 )
Tevékenység
Tevékenység
A logikai háló elemei

## Slide 62
 | Beavatkozási stratégia | Indikátorok | Indikátorok forrásai | Feltételezések
Átfogó cél, /Stratégiai cél/ |  |  |  | 
Specifikus cél, /Projekt cél/ |  |  |  | 
Eredmények |  |  |  | 
Tevékenységek |  | Források | Költségek | 
 |  |  |  | Előfeltétel
A logikai keretmátrix elméleti összefüggései

## Slide 63
Hatások
Program
tevékenységek
Átfogó célok
Specifikus
célok
Eredmények
Outputok
Inpu-tok
Operatív célok
Program célok
A különböző célok és a projekt összefüggései

## Slide 64
Fontos a feltétel?
Valószínű a bekövetkezése?
Ki kell hagyni
Biztos
Valószínű
Valószínűtlen
Ki kell hagyni
Figyelni kell rá
Át lehet alakítani a projektet?
Igen
Nem
Ki kell bővíteni a projektet a feltételre
ható eszközökkel
Igen
„Gyilkos” feltétel
Nem
A feltételek kezelésének logikai összefüggései

## Slide 65
Input
Output
Eredmény
Hatás
Ellenőrzés
Monitoring
Értékelés
Jogi és adminisztratív előírások
Eredményesség
Társadalmi elvárások, problémamegoldás
Az egyes tevékenységek hatókörének alakulása

## Slide 66: A PROJEKTTELJESÍTÉSI STRATÉGIA
Fogalma: az elsődleges projekt-célokkal (a projekteredmény, a teljesítés időtartama és költsége) összefüggő, a projekt teljesítési fázisában felmerülő felelősségek és kockázatok allokációja a projekt-tulajdonosi szervezet és a teljesí-tést végző külső közreműködők között.
Eszközei:
szerződéstípusok
pénzügyi elszámolási módok

## Slide 67: SZERZŐDÉSTÍPUSOK
tradicionális szerződéses elrendezés
kulcsrakész szerződéstípus
menedzsment szerződéstípus

## Slide 68: A TRADICIONÁLIS SZERZŐSÉSES ELRENDEZÉS
Előnyei: (a projekt teljesítési fázisában foglalt munkafolyamat részekre osztásából következően)
a projekttulajdonosi szervezet az egyedüli szereplő, amelyik a teljesítési folyamat egésze felett áttekintéssel rendelkezik, így lehetősége van a teljesítés ellenőrzésére és befolyásolására,
rugalmasabb a teljesítés során felmerülő módosítási és változtatási igények érvényesítése,
szélesíthető a verseny, így csökkenthető a projektteljesítés költségének egésze.

## Slide 69
Hátrányai:
a projekteredmény egészével és a teljesítés időtartamának egészével összefüggő, a projektteljesítés fázisában felmerülő felelősségek és kockázatok döntő mértékben a projekttulajdonosi szervezetnél maradnak,
a teljesítésben résztvevő külső közreműködők közötti információáramlás egyirányú és közvetett, ami lassítja a teljesítési ütemet és növelheti a költségeket.

## Slide 70: A KULCSRAKÉSZ SZERZŐDÉSTÍPUS
Előnyei:
a projekteredmény egészével és a teljesítés időtartamának egészével összefüggő, a projekt teljesítési fázisában felmerülő felelősségek és kockázatok döntő mértékben nem a projekttulajdonosi szervezetre hárulnak,
a projekttulajdonosi szervezetben jelentős mértékben csökkenthető a projektben résztvevő munkatársak száma és munkaterhelése,

## Slide 71
a teljesítés munkafolyamatának egyazon felelősségi és kockázati körbe tartozása révén:
  növelhető a tevékenységek közötti átfedések száma és mértéke,
  lehetővé válik a közvetlen és többirányú információáramlás,
amelyek a teljesítési időtartam rövidülését eredményezik.

## Slide 72
Hátrányai:
a projekttulajdonos számára nehézkessé – sokszor alkupozíciótól függővé – válik a teljesítés során felmerülő módosítási és változtatási igények érvényesítése,
a projekttulajdonos számára a teljesítési folyamat feletti áttekintés, az ellenőrzés és befolyásolás lehetősége erősen korlátozott,
korlátozottabb a verseny, ami az egyszemélyi és oszthatatlan felelősség- és kockázatviseléssel együtt költségnövekedést eredményez.

## Slide 73: A MENEDZSMENT SZERZŐDÉSTÍPUS
Előnyei:
hasonlóan a tradicionális szerződés-típushoz, a teljesítési fázisban foglalt tevékenységfolyamat munkacsomagokra bontása révén:
  viszonylag nagyfokú rugalmasság a teljesítés során felmerülő módosítási és változtatási igények érvényesítésében,
  a teljesítési folyamat egésze feletti áttekintés, ellenőrzés és befolyásolás a menedzsment vállalkozó tevékenységén keresztül adott a projekttulajdonos számára,
  szélesíthető a teljesítést végző külső közreműködők közötti verseny, így csökkenthető a projektteljesítés egészének költsége,

## Slide 74
hasonlóan a kulcsrakész szerződéstípushoz:
  növelhető a tevékenységek közötti átfedések száma és mértéke,
  a projekttulajdonosi szervezetben jelentős mértékben csökkenthető a projektben résztvevő munkatársak száma és munkaterhelése.

## Slide 75
Hátrányai:
a szereplők (projekttulajdonos, menedzsment-vállalkozó, teljesítést végző külső közreműködők) közötti egyenletesebb felelősség- és kockázatallokáció következtében nem lehetséges a teljes mértékű felelősség- és kockázatáthárítás,
az információáramlás részben ez esetben is közvetett és egyirányú.

## Slide 76: A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSI MÓDOK TÍPUSAI
ár bázisú pénzügyi elszámolás
költség bázisú pénzügyi elszámolás
cél bázisú pénzügyi elszámolás

## Slide 77: AZ ÁR BÁZISÚ PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSI MÓDOK
Előnyei: (eltekintve a teljesítés során kezdeményezett módosításoktól és változtatásoktól)
A projektfeladat teljesítésének költségei előzetesen ismertek, így (időterv és fizetési feltételek alapján) megbízható pénzáramlási terv készíthető.
A projekttulajdonosi szervezetet nem terhelik költségkockázatok.

## Slide 78
Hátrányai:
Alkalmazása feltételezi a projektfeladat tartalmának pontos ismeretét, így (különösen tradicionális szerződéstípus mellett) növeli a projektteljesítés időtartamát.
Rugalmatlan a bizonytalanság okozta költséghatásokkal szemben, így szélsőséges ajánlattevői magatartáshoz vezethet:
  irreálisan nagy költségtartalék az ajánlati árban, ami rejtve marad a projekttulajdonos elől,
  az indokolt költségtartalék (tudatos) hiánya, ami költségfinanszírozási problémához vezet.

## Slide 79
A rugalmatlanságból eredően – elsősorban átalányár esetében – esetlegessé (alkupozíciótól függővé) válik a módosítások és változtatások rögzített árra gyakorolt hatása.
Kiegyenlítetlen, azaz elől terhelt (egységárak) vagy hátul terhelt (átalányár) elszámolási mechanizmus kialakulásához vezethet.

## Slide 80: A KÖLTSÉG BÁZISÚ PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSI MÓDOK
Az alkalmazásuk feltételei:
A projekttulajdonosi szervezet közvetlen és aktív részvétele a teljesítési folyamat ellenőrzésében.
A teljesítést végző külső közreműködő által vezetett elkülönített költségnyilvántartás.
A költségellenőrzés (költségmérnök) feltételeinek biztosítása.

## Slide 81
Előnyei:
Teljes mértékben rugalmas a bizonytalanság okozta költséghatásokkal szemben, így:
  a módosítási és változtatási igények kezelése nem válik nehézkessé (alkupozíciótól függővé),
  nem vezet szélsőséges ajánlattevői magatartáshoz.
Alkalmazása nem feltételezi a projektfeladat pontos ismeretét, így (még tradicionális szerződéstípus mellett is) lehetővé teszi a teljesítés időtartamának rövidülését.

## Slide 82
Hátrányai:
A projekttulajdonosi szervezet viseli a költségkockázatok döntő hányadát, így a közreműködői szervezetben költségnövekedési hajlam alakul ki.
Az elkülönített költségnyilvántartás és –ellenőrzés önmagában is költségnövelő.
Nem teszi lehetővé az optimális költségfinanszírozást megalapozó, megbízható pénzáramlási terv kialakítását.

## Slide 83: A CÉL BÁZISÚ PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSI MÓDOK
Típusai:
költségcél típusú pénzügyi elszámolás
határidőcél típusú pénzügyi elszámolás
paramétercél típusú pénzügyi elszámolás

## Slide 84: A CÉLBÁZISÚ ELSZÁMOLÁSI MÓDOK ALKALMAZÁSI FELTÉTELEI
A célérték egyértelmű és pontos (kvantitatív) rögzítése, összhangban a projektfeladatban foglalt munkaterjedelemmel.
A célértékre történő teljesítéshez kapcsolódó pénzbeli juttatás mértékének rögzítése.
A célértékhez viszonyított jobb vagy rosszabb teljesítés elismerésének, illetve szankcionálásának rögzítése.

## Slide 85: AZ ELŐZETES MINŐSÍTÉS CÉLJA
Egy adott projektfeladatra vonatkozóan a potenciális külső közreműködők alkalmasságának értékelése előre meghatározott kritériumrendszer alapján.
Az előminősítés nem irányulhat a verseny korlátozására.

## Slide 86: A KÖZREMŰKÖDŐI ALKALMASSÁG TARTALMA
Technikai alkalmasság:
  erőforrások (humán, technikai, alvállalkozók, beszállítók)
  referenciák (hasonló projektfeladatok)
  minőségbiztosítás (tevékenység)
  különféle specifikációk szerinti munkavégzésben való jártasság
Pénzügyi alkalmasság:
  tőkenagyság
  mérleg szerinti eredmény (2 – 3 év)
  a számlavezetői bank referenciái (sorbanállás, hitelképesség stb.)
  felelősségbiztosítás

## Slide 87
Projektvezetési alkalmasság:
  referenciák (hasonló szerződéstípus)
  projektvezetésben képzett és gyakorlott szakemberek
  minőségbiztosítás (projektvezetés)
  szervezeti felépítés (a szervezet egésze, a projekt, illetve a kettő hatásköri kapcsolata)

## Slide 88: AZ ELŐMINŐSÍTÉS ELŐNYEI
A nem alkalmas potenciális közreműködők megtakarítják az ajánlatkészítés költségeit, így hosszú távon csökkenthetik az ajánlati áraikat, illetve a díj mértékét.
A projekttulajdonosi szervezetben kevesebb számú ajánlatot kell értékelni:
  költségmegtakarítás
  objektívebb ajánlatértékelés
A projekttulajdonos információt szerez a közreműködői érdeklődés mértékéről.

## Slide 89: AZ ELŐMINŐSÍTÉS HÁTRÁNYA
Nagy mennyiségű dokumentációt igényel, így növeli a projektfolyamat időtartamát.

## Slide 90: AZ ELŐZETES MINŐSÍTÉS FOLYAMATA
az előminősítésre történő felhívás és a minősítéshez szükséges dokumentációs igény közzététele
a minősítés megszerzéséhez szükséges dokumentáció összeállítása
értékelés

## Slide 91: AZ ELŐMINŐSÍTÉSRE TÖRTÉNŐ FELHÍVÁS TARTALMA
a projektfeladat tartalmi összefoglalása
az alkalmazásra kerülő szerződéstípus és pénzügyi elszámolási mód (felelősség- és kockázatmegosztás)
a tervezett teljesítési időtartam (kezdés, befejezés)
a versenyeztetés típusa, illetve – ha esedékes – az elvárt tartalmi megoldás vagy egységárak (kétszintű versenyeztetés)

## Slide 92: A FIDIC STANDARD ELŐMINŐSÍTÉSI KÉRDŐÍVE
a közreműködői szervezetre vonatkozó általános adatok
a szervezeti felépítésre vonatkozó információk
technikai/műszaki jellegű információk
erőforrásokra vonatkozó információk
a pénzügyi helyzetre vonatkozó információk
referenciák
egyéb, a projektfeladat specifikumaiból következő információk

## Slide 93: AZ ELŐMINŐSÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓ ÉRTÉKELÉSI FOLYAMATA
az értékelési kritériumok meghatározása és rangsorba állítása (szerződéstípus és pénzügyi elszámolási mód alapján)
az értékelési kritériumok súlyozása a rangsor alapján (minimális és maximális súlyérték) és értékelési skála kialakítása
minősítés (a kialakított értékelési skála alapján)
az alkalmasság megállapítása

## Slide 94: AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS ALAPVETŐ FUNKCIÓI
Információt és instrukciót ad az ajánlatkialakítás és az ajánlatbenyújtás tartalmi és formai követelményeiről.
Megfogalmazza a teljesítendő projektfeladat tartalmát, ami irányulhat:
  a projekteredményre
  a tevékenységcsomag tartalmára

## Slide 95
Meghatározza a projektfeladat teljesítése során betartandó feltételrendszert, beleértve a szerződéses feltételeket is.
Tájékoztatást ad az ajánlatértékelés módszeréről és a kritériumokról.
Általában: a MIT, HOGYAN, MIKOR, HOL jellegű kérdések szabályozása.

## Slide 96: AZ AJÁNLATI FELHÍVÁSBAN SZABÁLYOZOTT KÉRDÉSKÖRÖK
az ajánlattételre történő felhívás
a projektfeladat tartalma (munkaterjedelem)
technikai specifikációk
az ajánlat formai és tartalmi követelményei
szerződéses feltételek
az elvárt pénzügyi biztosítékok

## Slide 97
működési próbák és az átadás-átvételi eljárás
érvényességi idő
fizetési feltételek
szerződéstípus és pénzügyi elszámolási mód
teljesítési időtartam vagy határidő
az ajánlattal együtt benyújtandó információk (időterv, erőforrásterv, alvállalkozók beszállítók stb.)

## Slide 98: AZ AJÁNLAT ÉRTÉKELÉSE
formai értékelés
tartalmi értékelés

## Slide 99: AZ AJÁNLAT FORMAI ÉRTÉKELÉSE
a projektfeladatban foglalt munkaterjedelem teljessége
a teljesítésre vonatkozó feltételrendszernek való megfelelés:
  specifikációk (tevékenységek, beszállítás)
  szerződéses feltételek
  teljesítési időtartam, illetve határidő
  fizetési feltételek
  működési próbák

## Slide 100
ajánlati forma
garanciális követelmények
érvényességi idő
pénzügyi biztosítékok
az ajánlattal együtt benyújtandó információk teljessége
számszaki hibák

## Slide 101: AZ AJÁNLAT TARTALMI ÉRTÉKELÉSE
életciklus-költség alapján történő értékelés
pontrendszerben történő értékelés

## Slide 102: AZ ÉLETCIKLUSKÖLTSÉG ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKELÉS ALKALMAZÁSI FELTÉTELEI
kulcsrakész szerződéstípus
átalányáras ár bázisú pénzügyi elszámolási mód

## Slide 103: AZ ÉLETCIKLUSKÖLTSÉG ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKELÉS SORÁN FIGYELEMBE VETT TÉNYEZŐK (AZ AJÁNLATI ÁR MELLETT)
a javítás és karbantartás költségei
a működtetés energia- és munkaerőköltségei
a korszerűsítési ráfordítások
maradványérték

## Slide 104: A PONTRENDSZERBEN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKELÉS FOLYAMATA
az értékelési kritériumok meghatározása és fontossági sorrendbe állítása ( az alapul szolgáló stratégia szerint)
az értékelési kritériumok súlyozása (a fontossági sorrendnek megfelelően) és az értékelési skála kialakítása
az ajánlatok pontozása a kialakított skála alapján
az ajánlati rangsor kialakítása

## Slide 105: AZ ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK KIVÁLASZTÁSÁT MEGHATÁ-ROZÓ KÖRÜLMÉNYEK
a versenyeztetés típusa
az ajánlati felhívás teljeskörűsége
a létrejövő projekteredményhez fűződő projekttulajdonosi érdek:
  technikai jellemzők (funkcionalitásbeli különbség, jobb minőség stb.)
  a standardizáltság mértéke
  garanciális feltételek és körülmények
speciális projekttulajdonosi elvárások:
  szervizszolgáltatások
  korszerűsítési lehetőségek
ajánlati ár, illetve a díj mértéke

## Slide 106: A PROJEKTSZERVEZETI FORMÁK ALAPTÍPUSAI
lineáris – funkcionális struktúrán alapuló projektszervezet
projektre orientált projektszervezet
mátrix struktúrán alapuló projektszervezet

## Slide 107: A LINEÁRIS – FUNKCIONÁLIS STRUTÚRÁN ALAPULÓ PROJEKTSZERVEZET
a projektvezető formálisan biztosított hatásköre < a felelőssége és befolyásolási lehetősége
Előnyök:
Az azonos szakmai képzettségű munkatársak ugyanazon szervezeti egységben helyezkednek el, így elérhető a munkaidő hatékonyabb felhasználása.
A vállalati szervezeti struktúra viszonylagos állandósága folytán a felhalmozott projekttapasztalatok hasznosíthatóak további projektekben.
A megszerzett tapasztalatok a szakmai koncentráció révén átadhatóak más projektben résztvevők számára.

## Slide 108
Hátrányok:
Az integrált projektszempontokat háttérbe szoríthatják a funkcionális szakmai szempontok.
Közvetetté válhat a projektcsoport tagjai közötti információáramlás.
A több funkcionális szervezeti egységet érintő döntéshozatal időigényes.
A funkcionális vezetők a prioritás tekintetében háttérbe helyezhetik a projektfeladatok teljesítését.

## Slide 109: A PROJEKTRE ORIENTÁLT PROJEKTSZERVEZET
a projektvezető formálisan biztosított hatásköre = felelőssége
Előnyök:
Működtethető költség- vagy profitcentrumként.
Prioritásbeli problémák nem gátolják a projekt teljesítését.
A projektcsoport tagjai közötti információáramlás közvetlen.

## Slide 110
Hátrányok:
A projektszervezet érdekei háttérbe szoríthatják a funkcionális szakmai megfontolásokat.
A változó összetétel következtében nehezen alakítható ki a csapatként történő működés.
A projektcsoport megszűnésével a megszerzett tapasztalatok egy (jelentős) része elvész.
A nem teljes munkaterhelés mellett dolgozó csoporttagok révén kisebb lehet a hatékonyság.

## Slide 111: A MÁTRIX STRUKTÚRÁN ALAPULÓ PROJEKTSZERVEZET
Megosztott hatáskörök:
mit
mikor(ra)
hogyan
ki
Lehet:
kiegyensúlyozott mátrix
gyenge (funkcionális) mátrix
erős (projekt) mátrix

## Slide 112
Előnyei:
Működtethető költség- vagy profitcentrumként.
Prioritásbeli konfliktusok nem gátolják a teljesítést.
A szakmai koncentráció révén érvényesül az erőforrások hatékonyabb felhasználása és a szakmai összetartozás előnye.
A vállalati szervezeti struktúra viszonylagos állandósága következtében a felhalmozott projekttapasztalatok hasznosíthatóak további projektekben.
A megosztott hatáskörök következtében az információáramlás gyorsabbá válik.

## Slide 113
Hátrányok:
Működőképességét jelentős mértékben befolyásolja a szervezeti kultúra és az azt tápláló motivációs rendszer.
A megosztott hatáskörök következtében – amikor egy funkcionális szakember több projektben is részt vesz – csökken a hatékonyság a több vezetőnek történő alárendelés és a kapcsolódó többszöri feladatváltás révén.
A megosztott hatáskörök következtében nehezen alakítható ki a csapatként történő működés.

## Slide 114: A PROJEKTKONTROLL
Fogalma: a projektvezetés döntéstámogató információs rendszere
Célja: a projekt sikerességének biztosítása
Területei:
eredménykontroll
folyamatkontroll

## Slide 115: A PROJEKTKONTROLL FOLYAMATA
normák meghatározása
információgyűjtés
elemzés
korrekció

## Slide 116: AZ INFORMÁCIÓGYŰJTÉS GYAKORISÁGA
napi gyakoriságú információgyűjtés: rövid időtartamú kritikus tevékenységek esetében
heti gyakoriságú információgyűjtés:
  minden kritikus tevékenység esetében
  minden hosszú időtartamú és költséges erőforrásokat igénylő (nem kritikus) tevékenység esetében
havi gyakoriságú információgyűjtés: minden projekttevékenység esetében (rövid időtartamú projektek esetében ugyanígy heti gyakorisággal)

## Slide 117: A PROJEKTKONTROLLAL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK
Olyankor jelezze a normáktól való (nem szándékos) eltéréseket, amikor azok még kis ráfordítás mellett korrigálhatók → az információ-gyűjtés gyakorisága.
Az információáramlás legyen összhangban az alkalmazott projektszervezeti formára jellemző hatásköri sajátosságokkal.

## Slide 118
Az elemzésből származó eredményeknek nem lehet kizárólagos felhasználási módja a személyi felelősségre vonás.
Az elemzési eredményeket gyorsan áttekinthető és jól értelmezhető formában célszerű megjeleníteni (táblázatok, grafikonok).

## Slide 119: A LÉTREHOZOTT ÉRTÉKEN ALAPULÓ PROJEKTKONTROLL (EVRS)
alkalmazási feltételei:
a projekt teljesítésére vonatkozó időterv,
az időtervvel összhangban kialakított tevékenység alapú költségterv.

## Slide 120: AZ EVRS MÉRŐSZÁMAI
BCWS (Budgeted Cost of Work Scheduled = az ütemezett tevékenység tervezett költsége)
BCWP (Budgeted Cost of Work Performed = a teljesített tevékenység tervezett költsége)
ACWP (Actual Cost of Work Performed = a teljesített tevékenység tényleges költsége)

## Slide 121: AZ EVRS MUTATÓSZÁMAI
SV (Schedule Variance = tervteljesítési eltérés) = BCWP – BCWS
SPI (Schedule Performance Index =
tervteljesítési index) =
Ha BCWS >BCWP → elmaradás a teljesítésben → SPI < 1
Ha BCWS = BCWP → terv szerinti teljesítés → SPI = 1
Ha BCWS < BCWP → többlet-teljesítés → SPI > 1
BCWP
BCWS

## Slide 122
CV (Cost Variance = költségeltérés) = BCWP – ACWP
CPI (Cost Performance Index = költséghatékonysági index) =
Ha ACWP < BCWP → költségmegtakarítás → CPI > 1
Ha ACWP = BCWP → terv szerinti költségfelhasználás → PI = 1
Ha ACWP > BCWP → költségtúllépés → CPI < 1
BCWP
ACWP

## Slide 123: ELŐREJELZÉS AZ EVRS-BEN
A várható teljesítési időtartam:
ETC = ATE +
ahol: ETC = Estimated Time to Completion = a teljesítés várható teljes időtartama
ATE = Actual Time Expended = az eddigi teljesítés időtartama
OD = Orignal Duration = a teljesítés tervezett időtartama = a kritikus út hossza
OD – (ATE * SPI)
SPI

## Slide 124
A várható összes költség:
EAC = ACWP +
ahol: EAC = Estimate at Completion = a teljesítés várható összes költsége
BAC = Budgeted Cost at Completion = a tevékenység alapú költségterv végösszege
BAC – BCWP
CPI

## Slide 125: A PROJEKTMARKETING FOGALMA ÉRTELMEZTHETŐ
a projekttulajdonosi szervezet nézőpontjából
a külső közreműködői szervezetek nézőpontjából

## Slide 126: A PROJEKTTULAJDONOSI SZERVEZET NÉZŐPONTJÁBÓL ÉRTELMEZVE
Olyan proaktív tevékenység, amelynek keretében a projekttulajdonosi szervezet igyekszik elfogadhatóvá tenni a projektet az abban érintett érdekcsoportok számára.
Az érintett érdekcsoportok magatartása megnyilvánulhat:
a projekt teljesítési folyamatában
a projekteredmény működési szakaszában

## Slide 127: A PROJEKTBEN ÉRINTETT ÉRDEKCSOPORTOK
projekttulajdonosi szervezeten belüli (belső) érdekcsoportok
projekttulajdonosi szervezeten kívüli (külső) érdekcsoportok

## Slide 128: BELSŐ ÉRDEKCSOPORTOK
a projekttulajdonosi szervezet tulajdonosai
a projekt teljesítésében, illetve vezetésében részt vevők
a projekttulajdonosi szervezet munkavállalói (szakmai hovatartozás)
a projekttulajdonosi szervezet vezetői (hierarchia)
a létrejövő projekteredmény használói
szakszervezet(ek)

## Slide 129: KÜLSŐ ÉRDEKCSOPORTOK
hatósági jellegű érdekcsoportok
üzleti alapon működő szervezetek
szakszervezeti központok
szakmai és érdekvédelmi szervezetek
a projekteredmény külső használói
a köznyilvánosság
helyi közösségek
különféle mozgalmak és egyesületek
(politikai pártok, média)

## Slide 130: AZ ÉRINTETT ÉRDEKCSOPORTOK LEHETSÉGES ÉRDEKEI
gazdasági érdek
törvényben szabályozott jogokhoz fűződő érdek
küldetést érintő érdek
biztonsághoz fűződő érdek
életminőséghez fűződő érdek
előnyszerzés lehetősének az érdeke
fennmaradás vagy politikai támogatás biztosításának érdeke

## Slide 131: A PROJEKTMARKETING-ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSÁNAK ALAPELVEI
Nem válhat az érdekcsoportok manipulálásának eszközévé.
Nem válhat a burkolt egyéni érdekek érvényesítésének eszközévé.
A leginkább meghatározó érdekcsoportokra célszerű koncentrálni.
Az ellenséges magatartású érdekcsoportok mellett a támogatók sem hanyagolhatóak el.

## Slide 132: A PROJEKTMARKETING FOLYAMATA
az érdekcsoportok meghatározása
az érdekcsoportok érdekeinek azonosítása
az érdekcsoportok projekthez való viszonyulásának értékelése (érdekcsoport-térkép)
az érdekcsoportok befolyásolási lehetőségének értékelése (érdekcsoport-térkép)
az érdekcsoportok szervezettségi szintjének értékelése
az alkalmazandó projektmarketing-eszközök kialakítása
az elért eredmények értékelése

## Slide 133: PROJEKTMARKETING-ESZKÖZÖK
a projektbe történő bevonás
konzultáció
kompenzáció
kommunikáció:
  média
  tájékoztató kiadványok
  szimpóziumok és helyszíni látogatások

## Slide 134: A PROJEKTMARKETING-ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ KÖRÜLMÉNYEK
A belső érdekcsoportok a projekttulajdonosi szervezet hatáskörébe tartoznak, de tagjaik külső érintettekhez is kapcsolódhatnak.
A hatósági jellegű érdekcsoportok magatartása többnyire kiszámítható.
A hasonló érdekkel rendelkező érintettek erősíthetik egymás magatartását és új érdekcsoportokat hívhatnak életre.
Az érintett érdekcsoportok között konfliktus és koalíció egyaránt kialakulhat.
Létezhetnek látens érdekcsoportok.

## Slide 135
Köszönöm megtisztelő figyelmüket !
„Az ember nem más, mint terv, csak annyiban létezik amilyen mértékben megvalósítja magát, tehát nem más, cselekedeteinek összessége, nem más mint az élete.”
(Kierkegaard)