Szent István Egyetem

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

MBA szakirányú továbbképzési szak

Gazdaságelemzési Módszertani Intézet

Az online hasonlóságelemzés lehetőségeinek használata

hazai kisvállalati projekt stratégiai döntéseinek előkészítésében

Belső konzulens neve, beosztása: Dr. Pitlik László, egyetemi docens

Külső konzulens neve, beosztása: Sándor Tamás, főmérnök

Önálló szervezeti egység vezetőjének neve, beosztása: Dr. Szűcs István, Intézeti igazgató

Készítette: Szántó Krisztina

Gödöllő

2008

Tartalomjegyzék

1.	Bevezetés	3

1.1 A vállalkozás bemutatása	3

1.2 Probléma felvetés, projekt kitűzés	4

1.2.1 IT technológia-fejlesztés	5

1.2.2 Eszközbeszerzés	6

1.2.3 Tanácsadási tevékenység igénybevétele	6

1.3 A projekt bevezetésétől elvárt eredmények	6

2.	Szakirodalom feldolgozása	8

2.1 Út a vevőközpontú társadalomhoz	8

2.2 Ügyfélszolgálati rendszerek	11

2.2.1 ERP	11

2.2.2 Service Desk Management	12

2.2.3 CRM	12

2.3 A stratégiai menedzsment fogalma	15

2.4 A döntés fogalma	17

2.5 A döntés folyamata	18

3.	A projekt bemutatása	19

3.1 Projekt team létrehozása	19

3.2 A projekt időterve, időkorlátok	19

3.3 A projekt költségterve	19

3.4 Az objektumok meghatározása	21

3.4.1 Jelenlegi állapot megtartása	22

3.4.2 A meglévő ERP kiegészítése hibajegykezelő modullal	22

3.4.3 Numera FootPrint SW	23

3.4.4 TOPdesk Enterprise SW	25

3.4.5 MTA Sztaki belső fejlesztésű SW	26

3.5 Attribútumok meghatározása	26

3.5.1 A tervezett fejlesztési variánsok kapcsán figyelembe veendő szempontok ismertetése	27

3.5.2 Üzleti oldalról elvárt kiinduló feltételeink:	28

3.5.3 Biztonsági oldalról elvárt kiinduló feltételeink	33

3.5.4 Költség oldalról elvárt kiinduló feltételeink	34

3.6 Mátrix rangsorolása	35

4.	Döntés-előkészítési módszerek	37

4.1 ROI	37

4.2 Súlyozás	37

4.3 Kepner-Tregoe	37

4.4 COCO	38

5.	Az eredmények ismertetése	41

6.	Következtetések, javaslatok	43

7.	Visszajelzések, vélemények a dolgozatról	44

8.	Összefoglalás (annotáció)	45

9.	Irodalomjegyzék	46

10.	Rövidítésjegyzék	48

11.	Nyilatkozat	49

12.	A szakdolgozat rövid bemutatása	50

13.	Igazolás	51

14.	Mellékletek	52

# Bevezetés

Jelen dolgozat célja egy hazai vállalkozás technológiai fejlesztési projektjének, illetve ehhez kapcsolódóan a stratégiai döntéshozatalt támogató objektivitásra törekvő hasonlóságelemzés lehetőségeinek bemutatása.

A dolgozat igyekszik rávilágítani arra, lehet-e javítani egy kisvállalat működésének hatékonyságán csekély pótlólagos ráfordítással, inkább belső, mint külső erőforrások jobb felhasználásával, új vezetési-szervezési módszerek alkalmazásával.

A dolgozat tulajdonképpen két, egymással szorosan összefüggő részre bontható. Az elméleti/szakirodalmi rész tartalmazza a különböző (a technológiai fejlesztés kapcsán releváns) fogalmakat, különös tekintettel arra, hogy miért nőtt meg napjainkban az ügyfélszolgálat/vevő megelégedettség jelentősége, illetve milyen új fogalmak jelentek meg ennek kapcsán (Enterprise Resource Planning ERP, Service Desk Management SDM, Customer Relationship Management CRM). Mivel a technológiai fejlesztés kapcsán egy stratégiai döntésről van szó, a szakirodalmi részben bemutatásra kerül a stratégia fogalma, a stratégiai menedzsment fogalma, illetve napjainkban megfigyelhető szerepváltozása. Ezen fogalmak tisztázása szükséges ahhoz, hogy megvilágítsuk a vállalkozás vizsgálni kívánt döntési helyzetét, illetve így tudjuk érzékeltetni azt, hogy milyen összetett döntéshez, illetve döntés-előkészítéshez hívjuk segítségül a hasonlóságelemzést, mint módszert. A módszerválasztást indoklom majd néhány egyéb, a döntéshozó szakemberek számára rendelkezésre álló, a döntéshozatalt segítő alternatív eszköz/eljárás bemutatásával (nem hasonlóságelemzési eljárások a stratégiai döntések támogatására), kiemelve azok erősségeit illetve gyengeségeit (pld. ROI, súlyozás, Kepner-Tregoe). Ezután részletesen bemutatom a vizsgálatban alkalmazott COCO (Component-based Object Comparison for Objectivity) módszert.

A gyakorlati/önálló vizsgálati rész a választott módszer segítségével végzett konkrét döntés-előkészítést, mint esettanulmányt mutatja be. Végül összefoglalom, hogy milyen tapasztalatok, következtetések vonhatók le a hasonlóságelemzés gyakorlati alkalmazása kapcsán.

## 1.1 A vállalkozás bemutatása

Az esettanulmányban közreműködő (anonim) vállalkozás 100% -ban a magyar menedzsment tulajdonában lévő, jól körülhatárolt, tiszta profilú (elsősorban számítógépes hálózati rendszerintegrációval foglalkozó) professzionális szakértő vállalkozás. A vállalat profiljában a távközlési hálózati rendszerek mellett fokozatosan előtérbe kerültek a lokális (LAN), és a nagy kiterjedésű (WAN) hálózati megoldások. Az alaptevékenység mára jelentősen kibővült az integrált adat- és hangátvitel, a hálózati biztonság, a vezeték nélküli átviteltechnika és a különböző hálózati menedzselési megoldások szállításával és kapcsolódó szolgáltatások végzésével.

A vállalkozás a különböző technológiákra épülő (mobil és vezetékes) hálózati alkalmazások telepítése, felügyelete és üzemeltetése területén jelentős munkát végzett és komoly tapasztalatokat halmozott fel. Ennek során egyre inkább előtérbe került a szolgáltatói jellegű hálózatokkal kapcsolatos üzemeltetési kérdések megoldása. Az utóbbi években több olyan kis-, és középvállalati szolgáltatói rendszer tervezésében és kialakításában vett részt, ahol az eszközszállítás mellett fokozott hangsúlyt kapott a technológia által biztosított korszerű lehetőségek kihasználása. A vállalat szakemberei folyamatosan elsajátították az eszközökhöz kapcsolódó mérnöki ismereteket, az iskolai oktatáson túlmenően speciális gyártói tréningeken szert tettek a forgalmazott eszköz telepítéséhez és karbantartásához szükséges speciális ismeretekre.

A cég víziója, hogy neve a magyar piacon összekapcsolódjon a távközlési műszaki infrastruktúrán alapuló, korszerű, testre szabott szolgáltatásokat kínáló rendszerek kialakításával. Ez pedig az eszköz eladásokon és telepítéseken túl a hálózati üzemeltetéssel kapcsolatos kiegészítő szoftverek és programozási eszközök fejlesztését és üzembe állítását jelenti. A vállalt nagy hangsúlyt fektet a szakértői szerepvállalásra, a tanácsadói tevékenységre a megoldandó feladat megfogalmazásától az üzemeltetés betanításáig.

A vállalat misszióként a korszerű technológiai megoldások terjesztését tűzte ki.

## 1.2 Probléma felvetés, projekt kitűzés

A meglévő ügyfélszolgálati gyakorlat bemutatása:

Az esettanulmányban szereplő sokoldalú tevékenységet végző vállalat jelenlegi ügyfélszolgálati gyakorlata az, hogy az egymástól látszólag jelentősen különböző ügyfelekkel való kapcsolattartás tipikusan alapvetően telefonon, e-mailben, néhány esetben faxon vagy levélváltáson keresztüli kommunikációval történik. Az sokszínű ügyfélkör hatékony kezelését leegyszerűsíti, hogy relatíve kevés esemény kötődhet az ügyfelek bármelyikéhez, vagyis:

Az ügyfelek megrendeléseket, változtatási kérelmeket, illetve hibaeseményeket jeleznek a vizsgált vállalkozás felé. A bejelentés következményeiről, az ügyintézés előrehaladásáról való informálódás szokásosan újabb, illetve megismételt hívásokat/e-mail-váltásokat jelent. Az egyes eseményekről nem készül mindenki számára hozzáférhető nyilvántartás, így a viszonylag kicsiny cégméret ellenére, sokszor „nem tudja a jobb kéz, mit csinál a bal”. Az információ elsikkad vagy számos esetben pontatlanná válik, ami aztán az ügyfelek bosszússágát (azaz közvetetten kárát) okozza. Ez jelentősen rontja a partnerekkel történő együttműködés minőségét, károsan befolyásolja a cég „image”-ét.

A vállalat ISO-9000 minőségtanúsítvánnyal rendelkezik. Az éves ISO audit kapcsán rendszeresen elvégzésre kerül a vevők körében lefolytatott megelégedettség-mérés. Kérdőíves felmérés alapján feltérképezik, hogy melyek azok a területek, amelyekkel az üzleti partnerek elégedettek, illetve hol érzik szükségét fejlesztésnek. Az ügyfélszolgálat, illetve a hibakezelés minősítése (beleértve a kiszolgálás megfelelősége, ideje, pontossága, minősége stb.) elmaradt a többi kategóriától. (Például a műszaki felkészültség rendre kiváló visszajelzéseket kapott.) A vezetőség éves összefoglalójában elkötelezte magát a probléma megoldására, azaz kidolgozta a hibakezelés/ügyfélszolgálat fejlesztés projekttervét, amely tartalmazza a felelősöket, a célra elkülönítette a szükséges erőforrásokat, megszabta a határidőket.

A vállalati projekt célkitűzése: az ügyfélszolgálat minőségének javítása.

A probléma megoldására létrehozott projekt három, egymástól jól elkülöníthető részre bontható, ezek:

- IT technológia-fejlesztés

- Eszközbeszerzések

- Tanácsadási tevékenység igénybevétele

Ezekben közös a stratégiai cél, vagyis a vállalat külső ügyfélkapcsolatait korszerű web-alapú megoldással jelentős mértékben átalakítani és fejleszteni.

### 1.2.1 IT technológia-fejlesztés

A fejlesztés keretében két lépésben kétfajta web-alapú ügyfélkapcsolati rendszer bevezetése tervezett, ezek:

- Online (hibabejelentő) ügyfélszolgálati rendszer (SDM)

- E-portál rendszer

Mivel az egész projekt vizsgálata túlmutat jelen dolgozat keretein, ezért csak az IT-fejlesztés keretében tervezett online hibajegy-kezelő rendszer (SDM) kiválasztásának folyamata képezi az elemzésem tárgyát. A beruházás megvalósítása és az első eredmények értékelése után, kb. egy évvel később tervezett az újabb ügyféltámogató rendszer (e-portal rendszer) integrálása is. A fenntartási időszak alatt a projekt összességében önfinanszírozó, vagy nyereséges lehet.

Online (hibabejelentő) ügyfélszolgálati rendszer (SDM):

Az ügyfelek üzleti bejelentéseinek és a különböző hibajelentések feldolgozásának online rendszere. Ennek segítségével lehetővé válik az ügyfelekkel való direkt kétirányú kommunikáció, a bejelentések ügyintézésének folyamatos áttekinthetősége és véleményezése. A rendszer biztosítja azt, hogy a szolgáltatásokhoz Service Level Agreement (SLA) minőségi mutatók rendelhetők legyenek és ezek betartatását mind a vállalat vezetősége, mind pedig az ügyfelek közvetlenül ellenőrizhessék. Az egyes bejelentések, de adott periódus összesített adatai és statisztikái is naplózásra kerülnek. Az SDM részletes kifejtését a 2.2.2 fejezetben találjuk.

E-portál rendszer:

A vállalati belső folyamatok ügyfeleink felé történő megnyitását lehetővé tevő e-portál rendszer. Ez lehetővé teszi, hogy az ügyfelek naprakész információkkal rendelkezzenek rendeléseik állapotáról, eszközeik belső nyilvántartásáról, raktárkészleteinkről, és saját számlázási státuszukról.

### 1.2.2 Eszközbeszerzés

Szerver-számítógépek beszerzése a web-funkcionalitás, valamint az ügyfelek adatainak megbízható nyilvántartásának biztosítására. Indokolt a funkciók fizikai szétválasztása, hiszen a web-szerver kívülről elérhető, míg a kapcsolódó adatbázisokat komolyan védeni szükséges.

Két darab notebook beszerzése. Ezeket a vállalat alapvetően a fejlesztői és adminisztrátori munkák támogatására szánja, de szerepük lehet az ügyfélkapcsolati munkatársak mobil tevékenységének kiszolgálásában is.

Hálózati eszközök beszerzése. Szükséges egy jelentős kapacitással rendelkező útvonalválasztó (Router) beüzemelése hang- és adatcsatlakozó interfészekkel. Másrészt pedig igény van egy univerzális kommunikációs védelmi eszköz (Finjan gyártmányú appliance) beüzemelésére. Ezzel biztosítható a rosszindulatú hálózati támadások kivédése, a forgalom ellenőrzése és szűrése.

### 1.2.3 Tanácsadási tevékenység igénybevétele

A projekt keretében tanácsadási tevékenység használata is tervezett. A tanácsadó cég munkájától (vö. a dolgozatban meghaladni kívánt „best practice”) azt várja a vállalat, hogy kipróbált, a szakmában általánosan elfogadott, megbízható technikákról és módszerekről szerezhessen részletes ismereteket ahhoz, hogy a projekt hasznosságát, értékállóságát és távlati megtérülését vélelmezni lehessen. A tervezett fejlesztések céljairól, folyamatáról és eredményeiről az ügyfelek számára már előzetesen is tájékoztató előadások kerültek felkínálásra. Ezek történhetnek a közvetlen ügyféllátogatások alkalmával, de a tervek között szerepel kifejezetten ismertetési céllal szakmai fórum (partner-nap) meghirdetése is. A célközönség nyilván lehet a meglévő ügyfélkör, de kifejezetten érdek, hogy szélesedjen ez a bázis. Ennek érdekében lehetséges olyan szimpóziumok felhasználása, mint a kis- és középvállalkozásokra (KKV) fókuszáló Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) konferenciákon való részvétel, vagy a regionális szakmai napokon való ismertető előadás megtartása.

Az elkészült fejlesztés bevezetése és tényleges üzembevitele után használati ismertető anyagok készülnek, amik online módon és/vagy CD-n elérhetővé válnak.

## 1.3 A projekt bevezetésétől elvárt eredmények

A tervezett beruházás eredményeként megvalósuló ügyféltámogató információs rendszer egyaránt szolgálja az ügyfeleket és magát a céget is. Az ügyfelek számára új minőségű szolgáltatásokat lehet biztosítani. Ezeket a szolgáltatásokat részben az ügyfelek már igényelték is, részben viszont proaktív módon kerül számukra biztosításra. Ennek a rendszernek a bevezetése egyben a legfontosabb beszállítók által megfogalmazott elvárás is a kiemelt partneri fokozat és az ezzel járó viszonteladói kedvezmények megtartása a cég alapvető érdeke.

Hosszabb távon biztos, hogy a bevezetett szolgáltatások további üzleti lehetőségeket is jelentenek. Az ügyfelekkel megkötendő SLA (szolgáltatás minőség biztosítási) szerződések keretében az ügyfelek olyan szolgáltatásokat fognak vásárolni a cégtől, amiknek a valós teljesítését ténylegesen elvárhatják és ellenőrizhetik is.

A várt előnyök:

- a bevezetett rendszerek a cég ügyvitelét is új alapokra helyezik

- a vezetőség számára bármelyik ügyfél kiszolgálásának mutatói folyamatosan rendelkezésre állnak

- azonnali közbeavatkozás lehetséges, ha egy folyamat az elvárható szintnél tovább tart

- ugyancsak új alapokra helyezhető az ügyfélszolgálati munkatársak feladatvégzése is

- jelentős kapacitás szabadítható fel az eddigi telefonos ügyintézéshez képest és a többlet erőforrás az új ügyfelek megszerzésére fordítható

- a növekvő ügyfélszám és a belső erőforrások hatékonyabb kihasználása jelenti távlatilag a projektre fordított beruházás megtérülését.

- A projekt eredményeinek fenntartása is fontos és perspektivikus a vállalat számára.

# Szakirodalom feldolgozása

Ahhoz, hogy a problémaként felvázolt esetet jobban megérthessük, foglaljuk össze röviden, hogy milyen folyamatok vezettek az ügyfélkiszolgálás megnövekedett fontosságához, illetve milyen új eszközök segítik a vállalatokat abban, hogy minél magasabb színvonalon szolgálják ki ügyfeleiket. Ezen eszközök bevezetése a stratégia szintjét érintik, ezért néhány szó röviden a stratégiai menedzsmentről és annak szerepében bekövetkező változásokról. Végül a döntés, illetve a döntés előkészítés kerül bemutatásra.

## 2.1 Út a vevőközpontú társadalomhoz

Az utóbbi két évtizedben drámai változások következtek be az üzleti környezetben, amely kapcsán számos új kihívás éri a vállalatokat. Az alábbiakban felsorolom a vizsgált döntési problémakörhöz közvetve vagy közvetlenül kapcsolódó változásokat.

Infokommunikációs technológia fejlődése

A globalizációnak nagy lökést adott az információs és kommunikációs technológia (IKT) fejlődése és terjedése. Az IKT terjedése tette lehetővé a globalizáció kibontakozását, mert általa a világ távoli pontjain működő gazdálkodó egységek hatékonyan tudtak együttműködni.

A computer termelőeszközből fogyasztási cikk lett és ez a számítógépek új üzleti felhasználása előtt nyitott utat. A ’90-es években az internet világméretű kommunikációs, illetve adattároló és szolgáltató rendszerré vált. Az információtechnológiák elhagyták az IKT ipart és az élet egyéb területeit is átszőtték (gépekbe, munkaeszközökbe épültek be az intelligens chipek az iparban, de a szolgáltatási szektort is nagy mértékben érintette, például a közlekedés, pénzügyek, egészségügy területén).

Globalizáció

A transznacionális és multinacionális vállalatok megjelenésével alacsony előállítási költségű, jó minőségű termékek jelentek meg a piacon. A globális cégek létrejötte az olcsó és korszerű termékek előállításához és forgalmazásához a lehető legkedvezőbb feltételeket teremtette meg.

Az 1.sz. ábrából kiolvasható, hogy a transznacionális vállalatok száma alig másfél évtized alatt két és félszeresére nőtt és a fejlődő országok, valamint az átmeneti gazdaságok egyre nagyobb részarányt képviselnek, szemben a korábbi szinte kizárólagos fejlett országbeli tulajdonlással. (WIR 2007)1

1.sz. ábra: A transznacionális vállalatok száma a fejlődő országok, valamint az átmeneti gazdaságokban 1992, 2000 és 2006-ban (WIR 2007)1

Dereguláció

A dereguláció és az ennek nyomán kibontakozó egyre kíméletlenebb verseny (mindig új és egyre erőteljesebb kihívást jelentő versenytársakkal), erős globális versenypiacon kényszeríti helytállásra a vállalatok többségét. A ’80-as évek előtt korlátozott verseny érvényesült, a kommunikációs akadályok, a földrajzi távolság, a protekcionizmus miatti védett piacok nem ösztönözték kellőképpen a vállalatokat a hatékonyság javítására, a költségnövekedést ugyanis egyszerűen áthárították a fogyasztókra. A korábbi állami monopóliumok, illetve a túlszabályozott, védett piacokon működő vállalatok áremelésekkel kompenzálták a költségnövekedést, azonban a privatizáció és a dereguláció a ’80-as évekre már elérte a szolgáltatási szektort is a vállalatokat hatékonyabb költségmenedzsmentre kényszerítve.

Innováció

Ugyanakkor a technológiai innovációk révén a műveletek gyorsabb elvégezhetősége, illetve párhuzamos elvégzése vált lehetővé IKT által támogatott termék- és gyártástervezéssel Az életciklus rövidülése azt jelentette, hogy a kezdeti kutatási fejlesztési ráfordításoktól a fogyasztói igény megszűnéséig terjedő időszak lerövidült. Ez arra kényszerítette a vállalatokat, hogy felgyorsítsák a termékek piacra való bevezetésének ütemét, valamint, hogy fokozottan figyeljenek arra, a költségek legnagyobb hányada az életciklus elején merül fel, még a megvalósulás előtti szakaszban. A termék-életgörbék rövidülése miatt extraprofitot csak rövid ideig realizálhattak, hiszen a versenytársak igen gyorsan le tudták másolni és leszorították az árakat.

Mindezeken felül a globalizációs folyamatban változott az előállítás helye, Vernon és Hymer szerint az értéklánc alacsonyabb értékű termékeit állítják elő külföldön és otthon tartják a magasabb hozzáadott értékű termékek termelését. Ott érdemes elvégezni az egyes munkafolyamatokat, ahol a legkedvezőbbek a feltételek és már nem szab ennek határt a tranzakciós költségek növekedése.

Raymond Vernon (1966) termék-életciklus modellje szerint először belföldi piacra termelnek belföldi vállalatok, illetve hasonló keresletű országok számára exportálnak (bevezetés, introduction). Később a hazai piacon értékesített hasonló terméket máshol állítják elő (növekedés, growth); majd az ipar koncentrálódik és szerződik, azaz a legolcsóbb előállítású hely nyer, oda települ a gyártás (érettség, maturity); végül a szegényebb országok keresletéhez igazítják a termelést, már csak ők veszik, arra a piacra termelnek és ott termelnek (hanyatlás, decline). (Székely-Dobi, 2006)

Mobilitás

Az IKT megnövekedett fontosságának oka tehát a globalizáció, azaz a liberalizáció nyomán kibontakozó mobilitás. A tőke lényegében szabad áramlásával a gyártást közel lehet telepíteni az erőforrásokhoz – legyen az munkaerő, vagy természeti – a piacokhoz, illetve a jól ismert stratégiai és egyéb okok is szerepet játszanak. (Dunning, 1993)

Megváltozott fogyasztás

A fogyasztók igényesebbé válásának oka a gazdagodás és az azzal párhuzamosan növekvő termék/szolgáltatás választék, valamint a fogyasztók egyre jobb informáltsága és az e-business, e-kereskedelem, határokat nem ismerő gyakorlata. Mindezt az információs technológia fejlődése tette lehetővé. A világ népességének egyre nagyobb hányada kapcsolódik be a fogyasztói körbe, elég csak Kínára és Indiára gondolnunk, ahol az egy főre jutó GDP éves növekedési üteme 5-6% körül alakul, így azután javuló jövedelmi helyzetük egyre inkább fogyasztói pozícióba hozza őket. A fejlett régiók jövedelmének növekedése, ha nem is ilyen gyors ütemű, de így is eléri az évi 1-2%-ot átlagosan. Ezen túl, ismerjük a tömegtermelésről az egyénre szabott termelésre való átállás folyamatát is, amely szintén a magasabb színvonalú ügyfélkiszolgálás egyik eleme.

Az utóbbi évek marketingjét jellemző proaktív irányba való elmozdulás szintén a potenciális vevők feltérképezésén, megismerésén, szegmentálásán, a velük való kétirányú kommunikáció kiépítésén keresztül valósul meg. A fogyasztók a szolgáltatások, a kiszolgálás állandóan javuló szintjét követelik meg, a vállalatok az ügyfelek elégedettségét így mindenek felett álló prioritásnak tekintik, új vezetői módszereket, technológiát, termelési rendszereket alkalmaznak.

A kulcs sikertényezők a költséghatékonyság, a minőség, az idő és az innováció (Drury, 2008a). A költséghatékonyság javításához jó költségmérő illetve költségszámítási rendszer szükséges, ha ugyanis a költségviselőre nézve alulterhelik a költségeket, akkor nincs biztosítva a profitabilitás, ha pedig felülterhelik, a magas árak miatt kerülhetnek versenyhátrányba.

TQM

A minőség tekintetében a vállalatok a TQM –re koncentrálnak, de míg korábban a gyártási folyamatokban keresték a permanens minőségjavítás lehetőségét, ma már a fogyasztó-orientált folyamatokban. Az idő a fenti kontextusban azt jelenti, hogy a vállalatoknak meg kell tanulni a változó fogyasztói igényekre való gyorsabb reagálást, tehát a feladat új termékek kifejlesztése és piacra való bevezetése, minél rövidebb időn belül. Arra kell koncentrálni, hogy a feldolgozáson kívüli (készletezési, szállítási, várakozási, ellenőrzési) idő szűküljön, hiszen csak a gyártás teremt új értéket. (Drury, 2008b)

Az IKT segítségével gyorsan és tökéletesen tudják szolgálni a vevők igényeit. Az értéklánc elemzésével a beszállítóktól a vevőkig, minden kapcsolódási pontnál figyelembe lehet venni, az éppen ott, fogyasztói pozícióban lévők véleményét és visszacsatolással javítani a végső felhasználó elégedettségén. A gyártási folyamatokhoz közel lévő dolgozókat, illetve a vevőkkel kapcsolatban álló alkalmazottakat el lehet látni releváns információkkal és felhatalmazni őket olyan döntések meghozatalára, olyan tevékenységekre, amelyek javítják a teljesítményt.

Mint a fentiek bizonyítják a globalizáció által kikényszerített versenyben az ügyfelek optimális kezelése kulcstényező.

## 2.2 Ügyfélszolgálati rendszerek

Az ügyfelek minél magasabb színvonalon történő kiszolgálását segítő eszközök közül hármat mutatok be részletesebben a teljesség igénye nélkül: Enterprise Resource Planning ERP, Service Desk Management SDM, Customer Relationship Management CRM. Ezek a rendszerek egymásra épülnek és az ügyfélkiszolgálás egyre magasabb szintjeit valósítják meg.

### 2.2.1 ERP

A vállalatirányítási információs rendszer (VIR) – azaz a szakirodalomban egyre inkább ERP-ként (Enterprise Resource Planning) emlegetett információs rendszer – a vállalat környezetére, belső működésére és a vállalat – környezet tranzakcióira vonatkozó információk koordinált és folyamatos beszerzését, feldolgozását, tárolását és szolgáltatását végző személyek, tevékenységek, valamint a funkciók ellátását lehetővé tevő hardver- és szoftvereszközök összessége.

Az információs rendszer fő összetevői: 1.) az ember, mint döntéselőkészítő és döntéshozó; 2.) a külső és belső információ; 3.) a külső és belső hardver és szoftver elemek, szervezeti megoldások (azaz az orgver) 2

Az integrált vállalatirányítási rendszerek informatikai támogatást nyújtanak, mind a gazdálkodó, mind a költségvetési szervezetek összefüggő fő- és mellékfolyamataihoz. Alkalmazásukkal megvalósítható a folyamatok kontrollja, irányítása és automatizálása. A folyamatok működtetéséhez információkat ad, támogatja a döntéshozatalt, a stratégiai és az operatív tervezést.

Az ERP rendszerek képezik a vállalkozás IT támogatásának alapját. Erre az alapra kerülhetnek a későbbi igények szerinti egyéb eszközök. Jelen esetben a fejlesztési projekt keretében létesítendő rendszernek illeszkednie kell a vállalat már meglévő vállalatirányítási rendszeréhez.

### 2.2.2 Service Desk Management

A Service Desk Management (Ügyfélszolgálati rendszer) egy internet/intranet alapú, külső és belső riasztási és ügyfélszolgálati, ügyintézési rendszer. Akárcsak az ERP rendszereknél itt is megkülönböztethetők a nagy, illetve a kisvállalati igények.

Kisvállalatok esetében:

- a platformokkal szemben nincs annyi követelmény, mint a komplex nagyvállalati rendszerek esetében

- nagyobb a hangsúly az incidens és probléma menedzsmenten

- kisebb az igény a szakértői támogatásra (költség-érzékenység)

- integrált lehetőség a belső IT/desktop nyilvántartására (külön modul vásárlása nélkül) (Gliedman, 2008)

Jelen dolgozatban egy kisvállalkozás ügyfélszolgálati hatékonyságán igyekszik javítani egy SDM rendszer bevezetésével.

### 2.2.3 CRM

Az ügyfélkapcsolat-menedzsment (CRM) több mint egy szoftver, és több mint az elektronikus szolgáltatások összessége. Leginkább olyan üzleti kultúra kialakításáról van szó, ahol a cégek meglévő ügyfélállományuk megtartására és a velük folyó teljes kommunikáció (telefon, e-mail, fax, online) hatékony összehangolására fókuszálhatnak. (Hideg Róbert 2006)3

CRM (Costumer Relationship Management), elősegíti a vállalatok eredményes helytállását az intenzív piaci versenyben. A fent már említett fokozódó piaci verseny és a fogyasztók igényesebbé válása mellett egyre nagyobb erőfeszítéseket kell tenniük a vállalatoknak, hogy megtartsák régi ügyfeleiket, illetve, hogy újakat szerezzenek. Ehhez el kell nyerniük vevőik elégedettségét és szorosabb kapcsolattal, előremenekülő módon, előrejelzéseket kell készíteni ügyfeleik várható igényeire vonatkozóan. A PWC szerint a vállalatok törekszenek arra, hogy megkülönböztessék magukat versenytársaiktól, fokozzák ügyfeleik elégedettségét, valamint növeljék a vevő-profitabilitást és így a vállalat eredményét, mindehhez, pedig hatékony segítség lehet a CRM módszer. Eredetileg a CRM koncepciót a marketing, az értékesítés és a vevőszolgálati területekre fejlesztették ki, de tulajdonságainál fogva egyben döntéstámogató rendszer is, hiszen információkat gyűjt, dolgoz fel és közvetít, csakúgy, mint a vezetői számvitel egyéb vetületei.

Az 1.sz. táblázatban összefoglaltam a CRM által használt metrikákat.4

1.sz táblázat: CRM metrikák

| Marketing mérőszámok | Eladási mérőszámok | Szolgáltatási mérőszámok |
| --- | --- | --- |
| Kampányok száma | Lehetőségek száma | Aznap lezárt esetek |
| Új vevők megtartásának az aránya | Új vevők száma | Híváskezelő által kezelt esetek száma |
| Kampányra érkezett válaszok száma | Megtartott vevők száma | Szerviz hívások száma |
| Kampányokat követő vásárlások száma | Nyitott lehetőségek száma | Szerviz típusonként a hívások száma (az összes átlagában) |
| Kampányok által generált bevétel | Lezárt esetek aránya | A megoldás átlagos ideje |
| Kampánnyal kapcsolatos költségek | Megújítások aránya | Naponként a szerviz hívások átlagos száma |
| Kampány általi új vevők száma | Eladásokkal kapcsolatos hívások száma | SLA hány százalékban teljesült |
| Vevők megtartásának aránya | Eladásokkal kapcsolatos hívások száma/ lehetőségek száma | Szolgáltatás megújítások száma |
| Termékenkénti (eladás) új üzleti lehetőségek száma | Új bevételek | Vevő megelégedettség |
| Vevők által közvetített új vevők száma | Ismétlődő bevételek | Reklamációk megválaszolásának az ideje |
|  | Lezárás ideje disztribútoronként | Vevői elpártolások száma |
|  | Haszon |  |
|  | Eladási folyamat időtartama |  |
|  | Eladás ciklusideje |  |
|  | Eladásokkal kapcsolatos kezdeményezett hívások száma |  |
|  | Ajánlatok száma |  |
|  | Versenytársak legyőzése |  |

Forrás: Forrester October 1, 2007, „The Right CRM Metrics For Your Organization” report

A CRM-et nevezhetjük egyfajta filozófiának, amely az ügyféllel való kapcsolati marketingből nőtt ki, egyesíti a stratégiát és a technológiát oly módon, hogy mind a vevők, mind a vállalat nyerjen vele. Már évtizedek óta felismerték, hogy a CRM versenyelőny forrása lehet, de csak az utóbbi években, az IKT fejlődésével nyert növekvő népszerűséget. Greenberg (2001) szerint ez a legjelentősebb változás az üzleti folyamatokban, Brown (2002) véleménye, pedig az, hogy forradalmasítja a marketinget. Gummesson (2002) úgy véli, hogy a CRM kombinálja a stratégiát és a technológiát az ügyfél megismerése és a kétoldalú kommunikáció megteremtése céljából, végső soron javítva a hatékonyságot és az üzleti folyamatok eredményességét. Srivastava, Shervani és Fahey (1999) úgy vélekedik, hogy a CRM kulcs sikertényező, hiszen lehetővé teszi az ügyfelek megismerését, a velük való kapcsolat kiépítését és a vállalatról alkotott véleményük modellezését. Ha sikerül a vevői csoportokat felmérni, igényeiket előrejelezni, sőt alakítani egy fajta előrelátással, ha az ügyfeleket hozzá tudják kötni a vállalathoz, éreztetve azt, hogy az ügyfél a legfontosabb, ha minden döntés fókuszában az ügyfélközpontú értékteremtés áll és a vállalat képes gyorsan, rugalmasan, innovatív módon reagálni a vevők igényváltozásaira, akkor ez jelentős versenyelőnyhöz juttathatja a vállalatot. A CRM ezt segítheti elő, felismerve, hogy a hatékonyságot már nem a gyártási, előállítási szakaszban lehet érdemben javítani, hanem egyéb területeken, azaz a másodlagos tevékenységeknél, ezen belül is kiemelt szerepe van az új ügyfelek megszerzésének, illetve a régiek megtartásának. Ezen túlmenően, az infokommunikációs technológia fejlődése lehetővé tesz egy szoros, kétoldalú információáramlással működő kapcsolatot, amelynek végeredménye a termékek/szolgáltatások „rászabása” az ügyfélre.

A sikeres CRM stratégia három alapkérdés köré épül: kik is ügyfeleink valójában, hogyan húzhat hasznot mindkét fél a kapcsolatból és mely folyamatok, rendszerek képesek az akadályok eltávolítására?

A CRM bevezetésének folyamata három szinten történik, lebontással, (stratégiától a cselekvési tervig) megkülönböztetünk stratégiai és operatív szintű, valamint analitikus CRM-t. Először stratégiai szinten kell felkészülni a CRM alkalmazására. Ez azt jelenti, hogy kiindulva a vállalat stratégiai céljából, küldetéséből, abból kell levezetni a vállalat által a fogyasztók felé közvetítendő értékeket, majd értékelni és rangsorolni a CRM-mel kapcsolatos vállalati kezdeményezéseket, szegmentálni az ügyfélkört és azonosítani azokat a csatornákat, amelyeken keresztül az ügyfelek kapcsolatot teremthetnek a vállalattal, végül meghatározni az egyes csatornákon nyújtott termékeket és értékesítési feltételeket.

Az operatív szintű CRM az emberi erőforrások, a technológiai háttér és az ügyfelekkel való találkozási folyamatokkal foglalkozik, a stratégiát lebontva specifikus, egyedi folyamatokra, az analitikus CRM pedig ügyfél szegmentációt, ügyfélmegtartást, marketing támogatást és az ügyféladatok kezelését jelenti. A CRM stratégia sikere változásokat követel meg a vállalati kultúrában, az alkalmazottak továbbképzésében és elhivatottságában és az eredmény nyomon követésében és ellenőrzésében.

Mindezidáig nem sok kísérlet született a CRM stratégia vállalati eredményre gyakorolt hatásának mérésére, ugyanis meglehetősen nehéz a CRM alkalmazásával elérhető hatékonysági előnyt számokban kifejezni. Ennek oka részben az, hogy számos egyéb külső és belső változó is szerepet játszik egy-egy vállalat teljesítményében, amelyeket igen nehéz kiszűrni. A leggyakrabban hivatkozott módszer a Balanced Score Card-ra (kiegyensúlyozott mérőszám rendszer) épül. Grabner-Kraeuter és Moedristcher (2002) dolgozta ki, az úgynevezett CRM-SEM (CRM excellence measurement) rendszert, amely kísérletet tesz a CRM-kapcsolt beruházások megtérülésének előrejelzésére. Ennek lényege, hogy egy soktényezős, kvantitatív és kvalitatív megközelítés, mely figyeli:

- a pótlólagos értékteremtést (hozzájárulás a ROI, EBIT, CFROI-hoz),

- az ügyfélérték növekedését (például az ügyfélösszetétel javulása),

- az ügyfélközpontú folyamatok javulását (rövidebb kiszállítási idő),

- a szervezeti és humán erőforrás területeit (erősebb motiváció, több ösztönzés).

Azért is nehéz a humán faktorok mérése, mert a fogyasztók tapasztalata immateriális jószág, kvantitatív mérőszámok nem fedhetnek le érzéseket, illatokat, színeket, hangokat, emberi kapcsolatokat. Ráadásul az ügyfelek tapasztalatain túl többszereplőssé válik a terület azáltal, hogy a vevőkkel kapcsolatba lépnek a dolgozók, akik szintén emberi tényezők és még kölcsönhatások is érvényesülnek. A dolgozók elégedettsége, lojalitása, szerepe, mint a humán tényező másik faktora, szintén szerepet játszik a vállalat eredményességében, de ezt sem könnyű mérni, mindezeken felül, pedig egymásra is hatnak.

Mivel a CRM hasznossága nehezen mérhető (lsd. fent:CRM-SEM), ezért a hagyományos döntés előkészítési/értékelési technikák: pl: költség-haszon elemzés nem használható, vagy igen nagy erőforrás befektetéssel is bizonytalan eredményt ad. Ez is annak a fontosságát támasztja alá, hogy szükség van egy objektív ám alacsony költségű, viszonylag gyors döntés előkészítési technikára.

## 2.3 A stratégiai menedzsment fogalma

Az e-business környezet bevezetése alapjaiban, azaz stratégiai szinten változtatja meg a vizsgált vállalkozás arculatát az ügyfelek és a munkatársak szemében.

A stratégiai menedzsment alapfeladata olyan (stratégiai) célok és az elérésükhöz szükséges módszerek kijelölése, amelyek hosszú távon megoldást jelentenek a szervezet belső és külső problémáira. Ilyen értelemben a stratégiai menedzsment a szervezet problémáinak hosszú távú megoldását tűzi ki célul.

- krízisproblémák (A menedzsment egyik legfontosabb feladata a krízis jellegű problémák elkerülése, ezekkel kezd el először foglalkozni és ezekre fordítja munkaidejének mintegy 5 %-át)

- stratégiai problémák (Alapelv: a megoldatlan stratégiai problémákból egy idő után krízisproblémák lesznek! Az igazi gondot az jelenti, hogy amikor a menedzserek szelektálnak a problémáknak ezt a típusát mindig hátrasorolják. Így megoldásukra a munkaidejük alig 15 %-át fordítják.)

A stratégia a stratégiai problémák megoldására kidolgozott módszer, amely taktikai és operatív problémák megoldására vezeti vissza a stratégiai problémákat. A stratégia alatt olyan döntéseket értünk, amelyek irányítják és alakítják a vállalat jövőbeni akcióit, könnyen nem változtathatók meg, ha egyszer meghoztuk őket és a legnagyobb hatással vannak arra, hogy a vállalat eléri-e a stratégiai célját. (Coyne, Subramaniam; 1996)

Esetünkben a döntés a vállalat egészét érintő, könnyen nem megváltoztatható (egy ilyen mértékű fejlesztés, egy adott gyártó melletti elkötelezettség elég hosszú időre jelent szinte „csapdahelyzetet” a felhasználó számára) és reményeink szerint igen jelentős pozitív hatással bír üzleti folyamatainkra, ezen keresztül pedig az eredményességre.

- taktikai problémák: a körülmények kényszerítő hatására a legtöbb menedzser az ilyen típusú problémák megoldására fordítja munkaidejének 30 %-át)

- operatív problémák: minden menedzser, ha racionálisan gondolkodik ezek megoldását hagyja utoljára. Ennek ellenére a munkaidő 50 %-ában a menedzserek ezekkel a problémákkal foglalkoznak, mert ezekből van a legtöbb. (Boda István, 2006)5

Egy stratégiai menedzsment modell két fő részre bontható: stratégia fejlesztés illetve stratégia megvalósítása.

A stratégia fejlesztése az alábbi elemeket tartalmazza:

- Misszió – Miért létezik a szervezet

- Melyek a szervezet belső erősségei és gyengeségei, melyek a külső lehetőségek illetve fenyegetettségek

- Vízió – Hol szeretne lenni a szervezet a jövőben

- Célok – Melyek a vízió és misszió által elérni kívánt mérhető célok

- Stratégiai terv– Konkrét terv a fenti célok elérésének idejére és módjára

A stratégia megvalósítása a fenti tervek lefordítása akciókra és eredményekre, azaz a stratégiai fejlesztés megvalósítása a szervezet összes szintjén. A stratégiai fejlesztést illetve megvalósítását külön fogalomként kezeljük, hiszen a legjobb stratégiai tervnek sincs hatása, ha rosszul valósítják meg és fordítva egy egyszerű, de jól megvalósított stratégiai tervnek számottevő hatása lehet a szervezetre. (Marcsa Attila, 2006) 6

A stratégiai tervezés szerepének megváltozása

Az 1990-es évek óta a stratégia tervezés fogalma változáson ment keresztül. Az új közelítésben a növekedés fókuszába az akvizíciók kerültek, valamint a szervezetek megújulása, amelyhez új vezetői modellekre van szükség.

Sydney Finkelstein 4 körülményt vázolt fel, amelyek a stratégia tervezés változásához vezetnek: ezek a globális egyesülések, ezek menedzselése, a változások promóciója illetve a változatos környezeti nyomásra való reagálás.

Henry Mintzberg szerint az 1960-as 70-es évek tervezési modellje végleg megbukott, mivel néhány alaptévedésen alapult: 1. előrejelezhetőség téveszméje, 2. függetlenség téveszméje, 3. formalizáció téveszméje

- A hagyományos stratégiai tervezés azon a feltételezésen alapul, hogy a jövő szempontjából releváns változók mérhetők, kielemezhetők és ezen elemzés az alapja a tervezésnek. Ugyanakkor belátható, hogy mindig van olyan előre nem látható gazdasági, társadalmi, ipari vagy piaci változás, amely hat a tervezésre, ezért a stratégia nem tudja garantálni amit ígért, azaz a várt üzleti sikert.

- A hagyományos tervezés szerint az adatok elemzését távol kell tartani dolgozóktól, illetve a közép-vezetőktől, hogy kiküszöböljük az előítéleteket. Ez a gyakorlat elválasztja a stratégia készítőit a megvalósítóitól, amely fatális hibához vezethet. Amikor probléma merül fel a stratégia megvalósításakor a szereplők egymásra fognak mutogatni.

- A formalizáció téveszméje, hogy a formális rendszerek feljebbvalók a humán rendszereknél információ feldolgozás illetve döntéshozatal tekintetében. Bár a formális rendszer nagyobb mennyiségű adat feldolgozására képes, de nem képes az eredmények integrálására, szintetizálására vagy új irányok létrehozására, amire csak az ember. Azért gondolkodunk, hogy cselekedhessünk, de cselekednünk is kell, hogy gondolkodjunk. A munka folyamatos cselekvés eredményez életképes stratégiát. (Robert Grant, 2008)7

Összefoglalva, napjainkban a versenyképesség fenntartásához a cégeknek rugalmasnak, és rendkívül innovatívnak kell lenniük. Ez ellentmond a stratégia definíciójában leírt tételnek, miszerint a stratégiai tervezés hosszú távú és nehezen megváltoztatható. Napjaink gyorsan változó környezetében (különösen igaz ez az IKT területén tevékenykedő vállalatra) a stratégiának egy „laza” újradefiniálásával találkozunk. A stratégia megadja az irányvonalat, amely mentén aztán rugalmas és igen gyors döntésekre van szükség. Ehhez nyújt egy lehetséges eszközt az esetünkben bemutatni kívánt hasonlóság elemzés, amely segítségével az ad hoc döntéseket felválthatják az objektív, szakértői, gyors és gazdaságos döntési mechanizmusok.

## 2.4 A döntés fogalma

A döntés előkészítés, illetve a döntés a vezetői munka egyik leglényegesebb eleme. A döntés mindig a jövőre irányul, annak célirányos befolyásolására törekszik. Minden vezetői funkció gyakorlása során szükségessé válik a döntés, azaz a lehetséges megoldási módok (cselekvési változatok, alternatívák) közti választás.

Egy lehetséges definíció tehát, miszerint: a döntés célirányos emberi választás – adott körülményeket figyelembe véve – cselekvési változatok között.

Különbséget kell tennünk a vezetők objektív, illetve szubjektív célja között. Az előbbi szubjektív tudásra épít, amely képes a problémaszituáció elemeinek, a lehetséges cselekvési alternatívák és a célfüggvény-komponensek számának, tartalmának intuitív, heurisztikus meghatározására (szűkítésére). Az utóbbi alapja pedig az objektív tudás, amely, ezzel szemben a szubjektív tudás által feldolgozásra kijelölt objektum - attribútum - érték (/érzés) sorok alapján képessé teszi az embert a jövőben várható állapotváltozások irányának és mértékének többé-kevésbé pontos előrejelzésére.

A modellezéssel kapcsolatban általában kimondható a céltalanság tétele, mely szerint nem tudható előre, mely „ex-post” helyességű modell lesz a jövőbeli alkalmazásoknál a legjobb, illetőleg mennyi hiba kell, hogy egy modellben objektumonként megmaradjon. A „céltalanság „ tétele összefoglalóan tehát úgy hangzik: Amíg a döntéshozó szubjektív célja nem világos, addig nem is lehet rossz döntést hozni, ellenben, ha az objektív célja nem kellően definiált, akkor csak rossz prognózisokra lehet számítani.8

Minél szélesebb informatikai és szakmai ismeretekkel rendelkeznek a projektben résztvevő felek, annál nagyobb a valószínűsége a sikeres és gyors koordinációnak, míg a részleges hozzáértés hiánya nagyban felelőssé tehető a kudarcokért. De nem lehet addig eljutni, hogy két alkalmazási alternatíva esetében egyértelműen rangsorolni lehessen ezek hasznosságát. Az informatikai alkalmazások mindaddig a szubjektív megítélés ingadozásainak vannak kitéve, míg nem sikerül az információ számszerűsítésére egy objektív értékkategóriát teremteni. 9

## 2.5 A döntés folyamata

A döntési folyamat lépéseit és a döntés általános modelljét megvizsgálva azt tapasztaljuk, hogy mindenfajta döntési helyzet hasonló elemekből és logikai szakaszokból áll, csak ezek konkrét tartalma, arányai, jelentősége az, amiben lényeges különbségek vannak. Minden döntéshozatali folyamat három szakasz logikai egymásutánját jelenti.

- A döntés előkészítés szakaszában kell felismerni, hogy dönteni kell, hogy pontosan milyen problémát kell megoldani, s ehhez milyen információkra van szükség. Biztosítani kell, hogy a döntéshez szükséges és elégséges információ rendelkezésre is álljon.

- A döntés szakasza magában foglalja a felismert probléma (illetve problémák) megoldására szóba jöhető összes megoldás kidolgozását. A döntéshozatal célja szempontjából fel kell tárni az egyes megoldások várható hatását, majd ki kell választani a legjobb megoldást, azaz a döntést meg kell hozni.

- A döntés megvalósításának szakasza szorosan hozzátartozik a döntési folyamathoz, hiszen a jó választás önmagában még nem garantálja a jó, kívánt eredményt. E szakaszban tehát biztosítani kell a végrehajtás feltételeit. A szervezési munka megvalósítása során tárgyalt tényezőkhöz hasonlóan itt is célok, feladatok, határidők és felelősök egyértelmű meghatározásáról, a résztvevők anyagi és erkölcsi elismeréséről és a végrehajtás ellenőrzéséről van szó.

A döntéshozatal általában valamilyen felmerülő probléma megoldásához kapcsolódik.

A probléma egy észlelt jelen idejű állapot megváltoztatását (vagy fenntartását) célzó kielégítetlen szükséglet (igény), amelyik egy kívánatosnak tűnő állapot elérésére (vagy fenntartására) irányul.

A megváltoztatni (vagy fenntartani) kívánt állapotot problémaállapotnak, a kívánatosnak minősített állapotot pedig megoldási vagy célállapotnak nevezzük.

A probléma megoldása akkor következik be, ha az észlelt jelenlegi állapotot és a kívánatos állapotot azonosnak érezzük.

A problémamegoldás az a tevékenység, amelyik a problémaállapot megoldási állapottá (célállapottá) alakításával kapcsolatos. (Forróné Déri – Szvitacs 2002)

# A projekt bemutatása

A projekt érdekében végzendő tevékenységek:

- projekt team létrehozása, feladatok hatáskörök kiszabása

- projekt időterv elkészítése (a lehetséges alternatívák kivitelezési idejét érintő felső limit meghatározása);

- projekt költségterv (a lehetséges alternatívák felsőkorlátjának meghatározása);

- objektumok meghatározása: árajánlatok, rendszer leírások bekérése; (a lehetséges alternatívák kompetenciáinak felsorolása);

- attribútumok meghatározása: a rendszerrel kapcsolatos vezetőségi, felhasználói elvárások, igények felmérése, rendszerezése, a bővítés során a szoftverrel szemben támasztott követelmények meghatározása;

- a mátrix összeállítása, rangsorolás elvégzése;

- hasonlóságelemzés elvégzése.

## 3.1 Projekt team létrehozása

Mivel esetünkben egy 28 főt foglalkoztató kisvállalkozásról van szó, jelen projekt kidolgozásán egy fő projektvezető és egy fő projektasszisztens dolgozott egyéb feladatai mellett. Rajtuk kívül a vállalkozás minden dolgozója hozzájárult az attribútumok meghatározásához, amelynek alapját egy közös „brain storming” képezte.

## 3.2 A projekt időterve, időkorlátok

A bevezetési projekt az alábbi főbb lépésekből áll:

0.nap	 Projektindulás

- Felelősök kijelölése, határidők kitűzése 				1 munkanap

- Piackutatás, költségterv elkészítése 				5 munkanap

- Objektumok tesztelése 						20 munkanap

- bemenő mátrix előállítása, hasonlóságelemzés elvégzése	1 munkanap

- kimenő mátrix elemzése, döntéshozatal 				1 munkanap

- Beszerzés, implementálás 						20 munkanap

- Oktatás 								2 munkanap

- Tesztműködés 							30 munkanap

- Éles indulás

80.nap Projektzárás

## 3.3 A projekt költségterve

Tapasztalatok szerint a már meglévő ügyfeleket megtartani mindig töredékébe kerül annak, mint amennyiért új ügyfeleket lehet szerezni a cég számára.10

Vegyük például, hogy elveszítünk egy vevőt, ekkor elesünk vásárlásaitól, sőt a versenytársaknál fog vásárolni (zéró összegű játszma), a legrosszabb esetben pedig rosszhírünket kelti, aminek közvetett kárát igen nehezen tudjuk számszerűsíteni.

Új ügyfelek szerzéséhez viszonyítva is könnyen beláthatjuk, hogy mennyivel inkább megéri a meglévőket megtartani. Vegyük például egy jól felépített marketingkampány költségét, amely többszöröse lehet, mint az általunk megvalósítani kívánt projekt költsége.

Jelen projekt költségeinek tervezésekor az alábbiak szerint jártunk el.

Először elvégeztük az SDM megoldások piacának felmérését, majd a tapasztalatok birtokában láttunk hozzá a költségek tervezéséhez. A kereskedelemben kapható megoldások árazása rendkívül széles skálán mozog. Az egyszerű, egy PC-n futtatható elemi rendszerek néhány százezer forintos árától, a nagyvállalati csúcstermékek akár százmilliós áráig több nagyságrendű lehet az eltérés. Az általunk részletes elemzésre kiválasztott, középvállalati rendszerek forgalmazóitól bekértük a hivatalos árlistákat. Ennek alapján látható, hogy a rendszerek árazása a következő tényezőktől függ:

- hány ügyfél kiszolgálása biztosított

- hány központi adminisztrátor vezérelheti a rendszert

- mennyi lehet az egyidejű web tranzakciók száma

- milyen archiváló rendszer kerül kiépítésre (mennyi ideig
tárolja online módon a hibajegyeket a rendszer)

- milyen riportokat képes a rendszer generálni

- milyen adatbázisokkal képes a rendszer együttműködni

- milyen export/import interfészeket biztosít a rendszer

Amikor a rendszer beszerzésének költségvetését terveztük, ezeket a paramétereket leképeztük a vállalat 4-5 évre előre vetített és prognosztizált igényeire. Ennek alapján a költségvetési terv, amely tartalmazza a szükséges hardver eszközök és a „SW licence”- ek beszerzésének díjait - kereken nettó 20 millió forintra jött ki. Ez a projekt költségvetési összeg került előterjesztésre a vállalat menedzsmentje felé, aki ezt mint felső limitet jóváhagyta.

A tervezett projekt megvalósításához a „GOP komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára” című GOP-2008-1.2.1/B kódszámú pályázati konstrukció keretében kíván a cég EU támogatást elnyerni. A pályázatban igényelhető támogatás összege minimum 10.000.000 Ft, de maximum 150.000.000 Ft lehet, oly módon, hogy a megvalósuló projekt esetében a támogatás mértéke az összes elszámolható költség 40 %- a lehet.

A vizsgálatban szereplő objektumok (meghatározásával a 3.4 fejezet foglalkozik részletesen) költségeit a 2. sz táblázatban foglaltam össze (nettó Ft). A költségeket a gyártók ajánlatai alapján számítottam ki (külföldi devizánál az MNB középárfolyammal számoltam). Minden költség fedezi a „SW licence”-díjat, a tesreszabás, telepítés, üzembe helyezés költségeit. További bővítéseket, extra támogatást nem tartalmaz. (Részletesebben a 3.5.3 fejezet foglalkozik a költségek felosztásával.)

2. sz. táblázat: Az egyes objektumok költségei

| A meglévő ERP rendszer kiegészítése hibajegykezelő modullal | 4.500.000,- Ft |
| --- | --- |
| Numera Footprint SW | 11.271.732- Ft |
| TOPdesk Enterprise SW | 4.728.510,- Ft |
| SZTAKI belső fejlesztésű SW (= rövidítésjegyzék) | 4.000.000,- Ft |

(saját forrás)

Próbáljuk megbecsülni, hogy milyen megtérülési idővel számolhatunk a projekt kapcsán.

A vállalatnál működő ERP rendszer lehetőséget nyújt, hogy megnézzük, mennyi időt töltenek a dolgozók egy adott tevékenységgel. Vegyük például 15 mérnök egy évben ügyfélszolgálatra könyvelt idejét, ami 2007 évben 3990 óra volt, ami átlagosan 266 óra/fő/év. Egy évben 40 órás munkahéttel számolva (2080 óra/év), a teljes munkaidő kb. 13 %- a fordítódott ügyfélszolgálati feladatokra. Tegyük fel, hogy ez az idő felére rövidülne az új rendszer bevezetésével. Ez (8000 Ft/mérnökóra rezsióradíj mellett) évente 133x8000=1.064.000,- Ft megtakarítást jelente a cég számára, ami a legolcsóbb megoldás esetén 4 éves megtérülést jelent. Természetesen ez csak egy becslés, hiszen nem tudhatjuk pontosan, hogy mennyivel csökken ez az idő (ha valóban lennének mérések/megfigyelések erre vonatkozóan eltérő vállalati környezetek mellett, akkor ennek becslése szintén hasonlóságelemzési feladat lenne), az alkalmazás első évének tapasztalatai alapján tudjuk újrakalkulálni. Nem tudtuk továbbá figyelembe venni azt a közvetett hasznot, ami például a közös tudásbázis létrehozásából ered (pld. rövidült problémamegoldás, többszöri javítás elkerülése). Ellenben az adott vállalati információáramlási megoldások és a vállalatok sikeressége között formálisan ismét csak hasonlóságelemzési feladatként jelentkező tapasztalati adatvagyon tételezhető fel.

## 3.4 Az objektumok meghatározása

Az objektumok meghatározásához fel kellett térképezni az SDM megoldások piacának szereplőit és az általuk kínált megoldásokat. Kutatásunkat az internet böngészővel kezdtük, ahol az alábbi kulcsszavakra kerestünk rá:

  - Call tracking

  - Trouble ticketing

  - Help desk

  - ERP connection

  - WEB-based problem escalation

  - CRM

Ez a keresési feltétel meglehetősen nagy mintát eredményezett, ahol a cégek körét a következő szűrési feltételekkel szűkítettük tovább (KO feltételek):

- Service Provider kategória

- Ár kategória 20.000-80.000 USD

- SMB (kb. 25 fő belső és max. 250 fő külső felhasználó)

- referencia telepítések (esetleges tapasztalatcsere a felhasználókkal)

- archiváló rendszerrel rendelkezzen

- CRM rendszereknél bemutatott metrikák ismerete

- az ipari szabványnak tekinthető SQL adatbázis kezelő rendszerekhez illeszkednie kell

- a vállalat által használt szabványos HTML, Java és Perl kódolású környezettel való együttműködés

- adatok export/import lehetősége

A KO feltételeknek 2 külföldi és 2 magyar cég terméke tett eleget. Eztán letöltöttem az általuk kínált szoftverek interneten hozzáférhető demo verzióit, amelyeken próba eseteket elemeztünk a fenti szempontrendszer figyelembevételével. A legtöbb gyártó a demo verzión túl lehetővé teszi a reménybeli ügyfelek számára, hogy egy online prezentáció keretében is bemutatja a szoftver működését. Két esetben éltünk ezzel a lehetőséggel is.

Végül 2 magyar fejlesztésű, 1 holland és 1 amerikai cég által kínált megoldást fogadtunk el mint objektumot.

Ezek alapján objektumaink a következők:

  - Nem kerül bevezetésre az online hibajegy kezelő rendszer

  - A meglévő ERP kiegészítése hibajegy kezelő modullal

  - Numera FootPrint SW

  - TOPdesk Enterprise SW

  - MTA Sztaki belső fejlesztésű SW

Az objektumok részletes bemutatása:

### 3.4.1 Jelenlegi állapot megtartása

A cég vezetése számára nem elfogadható az elvi lehetőség, hogy a projektben tervezett feladatok megoldása hosszabb távon elhalasztásra kerüljön. Tény az, hogy iparágban jelenleg a magyar piacon tevékenykedő hasonló méretű cégek esetében igen kevesen vágnak bele egy ilyen fejlesztési projektbe. Ugyanakkor a cég partnerkapcsolati- és piacszervezési stratégiájának határozott része, hogy az ügyfélszolgálati megoldások tekintetében a nagyobb méretű vállalatok lehetőségeit és megoldásait kövesse.

### 3.4.2 A meglévő ERP kiegészítése hibajegykezelő modullal

Jelenleg a Maconomy vállalatirányítási rendszer működik cégünknél.

A Maconomy csoport székhelye Dániában található, cégünk a magyarországi disztributorral, a TRL Hungary Holland-Magyar közös vállalkozással áll szerződéses kapcsolatban. Ők végezték a szoftver implementálását illetve testre szabását cégünknél, illetve ők biztosítják az alkalmazás támogatását.

A Maconomy termékskálája a projekt-alapú szolgáltatók főbb folyamatait igyekszik lefedni, azaz: 11

  - Pénzügyi modul

  - Időgazdálkodás modul

  - Projekt menedzsment modul

  - Erőforrás menedzsment (raktárkezelés)

  - Üzleti jelentések

  - Humán erőforrás menedzsment

  - Vevőszolgálat

  - Technológiai modul

Jelenleg a pénzügyi, a projekt menedzsment illetve a raktárkezelő modul működik. A projektszám rendszer az erőforrás és pénzügyi modulokkal együttesen lehetőséget nyújtanak, hogy nyomon tudjuk követni az egyes projekteket, az azokon eltöltött időt és ráfordított erőforrásokat, így növelni tudja a projektek jövedelmezőségét.

Amint látható a vállalat termékpalettáján nem szerepel „dobozos” hibajegy kezelő modul. Amennyiben ragaszkodunk a Maconomy szoftver használatához, akkor azt egyéni fejlesztést igényel. Ez megvalósítható lenne, árajánlatot is kaptunk erre vonatkozóan a TRL Hungary képviselőjétől. Tehát ez egy valós alternatívát képvisel a többi gyártó „dobozos” termékeivel szemben.

### 3.4.3 Numera FootPrint SW

Numara® Software, Inc. Székhelye Amerikában Tampában található, de nemzetközi irodával is rendelkezik. Olyan globális szolgáltatás menedzsment megoldásokat kínál az IT számára amellyel egyszerűen tudják kontrollálni egyre komplexebb folyamataikat, megőrizve ezzel versenyképességüket.

A mi érdeklődésünkre számottartó FootPrint termékcsalád 100% web-alapú, ITIL-követelményeknek megfelelő szoftwer, amely alkalmas mind a help desk funkció betöltésére, mind pedig a támogatás a automatizálására. Az elmúlt 10 évben több mint 2400 szervezetnél került bevezetésre.

Az alábbi Forrester felmérés szerint a Numara Software termékei remek megoldások azon ügyfelek számára, akik formalizálni szeretnék folyamataikat nagy és drága eszközök beszerzése nélkül. A Track-It!, a legelterjedtebb help desk megoldás a világon több mint 50000 ügyfélnél került telepítésre.

erős

gyenge

gyenge 				 			erős

2.sz. ábra: SDM eszközök piaca kisvállalkozások számára gyártónként (függőleges tengelyen a kínálat, vízszintes tengelyen a stratégia, a kör átmérője a piaci jelenlétet szimbolizálja) Forrás: (Forrester, 2008)18

A 3.sz. ábrán szemléletesen látható a szoftver moduláris felépítése, illetve hogy milyen szolgáltatásokat kínál a felhasználó számára. Ezek magyarul felsorolva:

  - web-alapú adminisztráció

  - FootPrint Dashboard

  - E-mail menedzsment

  - On-line vevői „Self-service” felület

  - Tudásbázis

  - Web-alapú jelentéskészítés, grafikus metrikák

  - Automatikus folyamatszabályozás

  - SLA nyilvántartás

  - Integrált telefonrendszer

  - Naptár és tervező funkció

  - Dinamikus kapcsolat az LDAP és az SQL címjegyzékkel

  - Változás menedzsment

  - Eszköz- és szoftver nyilvántartás

  - Konfiguráció menedzsment12

3.sz.ábra FootPrint SW moduláris felépítése Forrás: www.footprints.com12

### 3.4.4 TOPdesk Enterprise SW

TOPdesk egy nemzetközi szoftverfejlesztő és tanácsadó cég, több mint 15 év tapasztalattal a szolgáltatás menedzsment területén. Szerte a világon több mint 3000 ügyfelet szolgálnak ki az Angliában, Hollandiában, Belgiumban, Németországban és Kanadában található regionális központokon keresztül. A cég központja Hollandiában található, de a Közép-európai régió az angliai központhoz tartozik. Céljuk egy felhasználóbarát, praktikus szoftver minden cég számára mérettől és költségvetéstől függetlenül.

Szoftvereik minden évben díjat nyernek. A TOPdesk a „best practice”-on alapul és megfelel mind az ITIL , ISO 20000 és a SOX követelményeinek.13

A TOPdesk 3 termékcsaládját, illetve a rendelkezésre álló moduljait a 3.sz.táblázat mutatja be:

3.sz. táblázat TOPdesk 3 termékcsaládjának moduljai

|  | Lite | Professional | Enterprise |
| --- | --- | --- | --- |
| Incidens menedzsment | X | X | X |
| Konfiguráció menedzsment | X | X | X |
| Vagyon menedzsment |  |  | X |
| Probléma menedzsment |  | X | X |
| Változás menedzsment |  | X | X |
| Projekt menedzsment |  | X | X |
| Raktár és rendelés menedzsment |  | X | X |
| Lízing menedzsment |  | X | X |
| Működés menedzsment |  | X | X |
| SLA |  | X | X |
| Import |  | X | X |
| Esemény menedzsment |  | X | X |
| Self Service Help Desk | X | X | X |
| TOPdesk Satellite |  | X | X |
| Felmérés menedzsment |  | X | X |
| Jelentések | X | X | X |
| KPI |  |  | X |
| My SQL/Oracle |  |  | X |
| PDA csatlakozás |  |  | X |
| 100 % web-alapú | X | X | X |

Forrás: www.topdesk.com13

### 3.4.5 MTA Sztaki belső fejlesztésű SW

A cég hagyományosan jó kapcsolatokat tart fenn a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetével (MTA SzTAKI). A SzTAKI egyik osztálya belső fejlesztésként 5 évvel ezelőtt létrehozott egy teljesen web-alapú hibajegy kezelő rendszert. A rendszer kezdetben az MTA által kiszolgált intézménybázis ilyen irányú, némileg speciális igényeihez készült, de évek alatt teljesen általános célú megoldássá fejlődött és rendelkezik a kereskedelmi termékek valamennyi lényeges tulajdonságával.

## 3.5 Attribútumok meghatározása

Definició szerint az attribútum olyan megkülönböztető információk összessége, amely egyértelműen meghatározza egy tárgy, személy vagy jelenség (objektum) azonosságát. 14

### 3.5.1 A tervezett fejlesztési variánsok kapcsán figyelembe veendő szempontok ismertetése

A fenti definíciót a gyakorlatra lefordítva először is összegyűjtöttük azokat az információkat, megkülönböztető jellemzőket amelyekkel az általunk kiválasztandó objektumnak rendelkeznie kell. A projekt team egy közös brain storming keretében feltérképezte a meglévő folyamatokat, meghatározta a rendszerrel kapcsolatos vezetőségi, felhasználói elvárásokat, igényeket, ezek:

Moduláris szerkezet:

A rendszer különböző modulokból épül fel, a vállalatnak csak azokat a modulokat kell megvásárolnia, amelyekre szüksége van. A bevezetés sorrendje ne legyen kötött. A legfontosabb modulokkal lehessen kezdeni a bevezetést, majd az igényeknek megfelelően folytatni a bővítést. A modulok integráltan és külön-külön is működhessenek.

Integráltság:

A modulok közötti kapcsolat legalább egy logikailag egységes adatbázissal valósuljon meg.

Interaktivitás:

Bármilyen esemény azonnal jelenjen meg az adatbázisban. Mindig a legfrissebb adatok legyenek láthatóak a felhasználónál.

Szervezeti rugalmasság:

Tudjon kezelni több vállalatot, tudja kezelni a vállalaton belüli változásokat. Minden telephelyről el lehessen érni.

Rugalmas változtathatóság:

A rendszernek rugalmasan testre szabhatónak, rendkívül felhasználóbarát felületnek kell lennie, amely az egyes ügyfelek szerepkörének megfelelően alakítható. Csak annyi információt, illetve csak azokat a munkafolyamatokat tartalmazza, amire az illető ügyfélnek ténylegesen szüksége van.

Megbízhatóság, biztonságosság:

Naplózás, jelszavas adatvédelem, áramkimaradásnál sikeres tranzakció befejezése, tűzfal megoldása, adatáramlás biztonsága, vírusvédelem.

Egyszerű kezelhetőség:

Könnyen kezelhető felhasználói felület.

Szabványosság, nyitottság:

Megfeleljen az ISO szabványnak, az Európai Unió szabványelőírásainak.

Innovativitás:

A portál ugyanakkor egy innovatív “figyelemfelkeltő” technológiát is tartalmazzon: Tennivalók és Figyelmeztetések formájában tájékoztatja az egyes felhasználókat elvégzendő feladataikról, illetve figyelmezteti őket a közeljövőben esedékessé váló vagy esetlegesen már lejárt határidőkről, költségtúlfutásokról.

Költséghatékonyság:

A rendszer több módon garantál költséghatékonyságot és megtérülést. Egyrészt az internetes megjelenés és az üzleti rendszer egy egységet alkot, amelynek révén egyszerűsödik az adminisztráció és az üzemeltetés. A rendszer a sokéves tapasztalatok alapján nagyrészt előre konfigurált, ugyanakkor megadja a lehetőséget a speciális igények kialakítására.

Ezeket az elvárásokat 3 fő csoportba osztottuk, úgymint üzleti szempont, biztonsági szempont és költségszempont. Végül a 3 fő csoporton belül 24+1 attribútumot különböztettünk meg.

Üzleti oldalról elvárt kiinduló feltételeink:

- Illeszkedés a vállalati értékesítési folyamatokhoz

- Integráció a vállalat back-office rendszerével

- Nyitott az iparágban széles körben elfogadott szabványok alkalmazása

- Megfelelő információáramlás a vállalati informatikai infrastruktúrában

- Valós idejű jelentések és elemzések készítésének lehetősége

- Automatikus probléma eszkaláció

- Ügyfélkapcsolat és kampánymenedzsment

- A vállalati üzletmenetnek megfelelően opcionálisan többnyelvű interfészek kialakítása

- Az üzleti szükségleteknek megfelelően testre szabható moduláris rendszer

- Skálázhatóság a későbbi bővíthetőség figyelembevételével

- Határidők betartása javul, az SLA követelmények pontos betartása

- Erőforrás hatékonyság javítás a vevők oldalán

- Erőforrás hatékonyság javítás a szállító oldalán

- Emberi mulasztások, hibák csökkentése, eliminálása

Biztonsági oldalról elvárt kiinduló feltételeink:

- Jogosultságok szintjének pontos megállapítása (authorizáció és autentikáció)

- Jogosultság ellenőrzése (automatikus illetve manuális)

- Események naplózása

Költség oldalról elvárt kiinduló feltételeink:

- Az implementáció teljes költsége

- A rendszerkiépítés és testre szabás járulékos költségei

- Mennyi időt vesz igénybe a teljes infrastruktúra kiépítése és beüzemelése

- Az üzemeltetési és opcionális fejlesztési járulékos költségek

- A felhasználók oktatásának módszertana és várható költségei

- Ha szükséges a back-office rendszerekkel való integráció koncepciójának elképzelése és terve

- TCO csökkentése az adminisztrációban és az üzemeltetésben

+ 1 kvázi értékkategória, amely esetünkben az ár.

Az attribútumok részletes kifejtése:

### 3.5.2 Üzleti oldalról elvárt kiinduló feltételeink:

Illeszkedés a vállalati értékesítési folyamatokhoz

A konkrét igény felmérését általában a kapcsolódó munkafolyamatok (work-flow) felmérése követi. A munkafolyamatok modellezéséből következtetni lehet az elektronikus munkafolyamat-szervezés ideális kialakítására. A háttérben már működő egyéb informatikai vállalatirányítási rendszerek (például: számlázás, készletgazdálkodás, logisztika, vezetői döntéshozást támogató intelligens megoldások) integrációjának kérdése a fejlesztés kulcskérdése. Ha már van kiépített vállalatirányítást támogató ERP-rendszer a vállalatnál, akkor azt célszerű összekapcsolni az SDM-el, mivel így sikeresen növelhető mindkettő hatékonysága. A különböző, egymástól függetlenül működő informatikai modulok összekapcsolása segíthet a vállalat pillanatnyi készleteinek, árumozgásának, szükségleteinek, eszközgazdálkodásának felmérésében, és aktívan támogathatja az áruk szabad nyomon követhetőségét is.

Az egyes objektumok illeszkedésének mérése ennél az attribútumnál volt a legnehezebb. Végül az alábbi szempontok mentén vizsgáltuk (azaz összesítettük, hogy az egyes objektumok hány szempontnak felelnek meg) és ezek összesítése alapján végeztük el az osztályozást, oly módon, hogy a legjobban illeszkedő kapta az 1 sorszámot. Esetünkben a meglévő rendszer továbbfejlesztése/új modullal való bővítése, hiszen itt valósítható meg a legtökéletesebben az illeszkedés a meglévő ERP rendszerhez.

A vizsgált szempontok:

- lehetőség online árajánlat kérésre

- szerződések elektronikus nyilvántartása

- szerződések nyomon követése

- szerződéses határidőkkel kapcsolatos figyelmeztetések

- szolgáltatási szerződések megújításakor elérhetőek legyenek a múltbeli aktivitások (szerződéshosszabbítások bemenő adataként szolgálhat)

- szolgáltatás során felmerülő további igények felmérhetőek legyenek azaz akár szolgáltatás akár eszközigény felmerül a vevőnél, akkor az a programon keresztül eszkalálható legyen a kereskedőkhöz

- eszköz üzembe helyezéskor is ezt a rendszert alkalmazzuk a rendelések is megjelenhessenek a rendszerben, mint elvégzendő feladatok

- a feladat lezárása után adjon egy jelzést a számlázási rendszer felé

- számlázás után aktiválódjon a szolgáltatási szerződés

- problémás eset kapcsán lehetőség legyen definiálni egy értesítendők körét (pld. Ügyfélhez delegált kereskedő) ha kéri, kapjon értesítést a problémáról és annak státuszáról. Elkerülhetők lennének olyan esetek, hogy a kereskedő a vevőtől hall először a problémáról.

Integráció a vállalat back-office rendszerével

Itt az alábbi szempontok szerint mértük az egyes objektumok illeszkedését:

- fizetős incidensek esetén nyíljon lehetőség árajánlat készítésre

- online raktár adatbázis lekérdezés

- cserealkatrészek adminisztrációja (tartalék alkatrész rendeléséhez (tervezéséhez) adjon alapot)

- szerződés lejárása után az ahhoz tartalékolt eszközök további sorsáról döntéstámogatás

- számlázáshoz adatszolgáltatás (ténylegesen felhasznált anyagok alapján történjen, ez nem feltétlenül egyenlő az ajánlatban szereplővel)

- illeszkedés a HR rendszerekhez a mérnökök nyilvántartása a képesség tudás, a támogatott termékek csoportja, ez segítséget nyújthat a munkák kiosztásakor (dispatching)

Ebben az esetben szintén több szempont mentén vizsgáltuk az irányultságot (azaz összesítettük, hogy az egyes objektumok hány szempontnak felelnek meg) és ezek összesítése alapján végeztük el az osztályozást, oly módon, hogy a legjobban illeszkedő kapta az 1 sorszámot. Itt is a meglévő rendszer továbbfejlesztése/új modullal való bővítése illeszkedett a legjobban az elvárásokhoz, hiszen itt valósítható meg a legtökéletesebben az integráció a meglévő ERP rendszerrel.

Nyitott az iparágban széles körben elfogadott szabványok alkalmazása

Általánosan bevett gyakorlat szerint egy ügyfélkapcsolati rendszer bevezetése mindig a cég egyedi igényeitől függően, ideális esetben teljesen testre szabottan történik.

Az új szoftver környezet bevezetése tipikusan (és esetünkben is) már létező más szoftver megoldásokhoz kell, hogy illeszkedjen. Nagyon fontos például, hogy az új szoftver komponens használni tudja a meglévő vállalati adatbázisokat. A korszerű szoftvertermékek az ipari szabványnak tekinthető SQL adatbázis kezelő rendszereket használják. Tehát a kiválasztandó szoftvernek is illeszkednie kell az SQL szabványhoz. Ugyancsak igen jelentős, hogy az új szoftvermodulok prezentációs, web-megjelenítési lehetőségei illeszkedjenek a meglévő vállalati web szerver használt interfészeihez. A konkrét esetben a vállalat által használt szabványos HTML, Java és Perl kódolású környezettel való együttműködés alapvető követelmény volt.

Az irányultság itt a minél több szabványnak való megfelelés volt, aminek minden alternatíva hiánytalanul eleget is tett.

Megfelelő információáramlás a vállalati informatikai infrastruktúrában

Mivel egy már működő rendszerhez kívánunk egy újat illeszteni, ezért igen fontos feltétel, hogy a rendszer képes legyen a különböző adatbázisok felismerésére. Legyen lehetőség az adatok importálására illetve exportálására.

Ennek módja lehet eltérő objektumonként (automatikus-programózói feladat a konvertálás) .

Az objektum irányultsága minél több, annál jobb, tehát minél több típust képes a rendszer konvertálni, annál jobban kielégíti céljainkat.

Valós idejű jelentések és elemzések készítésének lehetősége

Ennél az attribútumnál azt vizsgáltuk, hogy a CRM rendszereknél bemutatott metrikák közül melyik objektum hányat tud.

Az irányultság típusa, minél többet ismer, annál jobb.

Automatikus probléma eszkaláció

A 2. sz. mellékeltben található folyamatábrán foglaltam össze a probléma eszkalációs munkafolyamatot. Az 1. sz. mellékletben pedig láthatók az egyes eszkalációs periódusok illetve a felelősségi szintek.

Ezeket a rendszerbe betöltve kezünkben lesz egy olyan figyelmeztető jelzés rendszer, hogy ha egy eset egy adott időn belül nem záródik le, az információ akkor sem vész el, hanem automatikusan küldi a figyelmeztetéseket egészen a megoldásig. A figyelmeztetések, az egyes események naplózásra kerülnek, amely egyrészt megkönnyíti a projekt költségeinek elszámolását, illetve azokat kielemezve lehetőségünk nyílik fejleszteni saját munkafolyamatainkat.

Minden objektum rendelkezik eszkalációs rendszerrel, eltérések annak módjában voltak (például csak online figyelmeztetés vagy online+SMS). Ezeket az eltéréseket tükrözi a rangsorolás.

Ügyfélkapcsolat és kampánymenedzsment

A meglévő ügyfél adatbázis exportálható legyen az új rendszerbe. Lehetőség a szerződések nyilvántartására. Ügyfelenként az üzembe helyezett eszközök nyilvántartása. Ez által egy kiváló marketing eszközhöz jutunk például a gyártói marketing kampányokhoz.

Az irányultság itt is a minél több annál jobb volt, ahol is az ügyfélkapcsolat rendszere a dobozos termékeknek volt a legjobb, melyekben már eleve egy integrált adatbázis és beépített „marketing tool”-ok találhatók.

A vállalati üzletmenetnek megfelelően opcionálisan többnyelvű interfészek kialakítása

Esetünkben konkrétan az angol-magyar nyelv választhatósága bír kiemelt fontossággal. A beszerzésre kerülő szoftver felhasználói szinten rendelkezzen magyar interfésszel. A távolról bejelentkező ügyfeleinktől nem várhatjuk el, hogy képesek legyenek egy angol nyelvű felületen való eligazodásra.

Fontos, hogy a magyar karakterkészletet tudja kezelni a program, illetve a keresések eredménye magyarul nyomtatható legyen. A kimenő jelentéseket az ügyfelek felé magyarul, a gyártó felé angolul tudja kezelni.

Az irányultság itt igen/nem típusú, tehát rendelkezik vagy sem magyar nyelvű felülettel. Természetesen a magyar fejlesztésű termékek rendelkeztek, míg a dobozos termékek nem. Ezekhez írni vagy vásárolni szükséges egy segédprogramot. Szerencsére a programok már eleve egy közös szótárt használnak, ezt a szótárt kell tulajdonképpen kiegészíteni egy magyar szószedettel.

Az üzleti szükségleteknek megfelelően testre szabható moduláris rendszer

A programok moduláris szerkezete lehetővé teszi egyrészt a projekt folyamatos bevezetését. Először az alapmodulok kerülnek beszerzésre, majd igény szerint fejleszthető a rendszer. A rendszerben ügyfelenként igény (szerződés) szerint definiálható a hozzáférés. A modulokról bővebben az objektumok leírásánál szólnék.

Itt nem a minél több annál jobb esetét láthatjuk, hanem az az alternatíva a legjobb, amelynél abban a sorrendben tudjuk beszerezni az egyes modulokat amilyenben nekünk erre szükség van. Természetesen ennek a lépcsőzetes bevezetési kritériumnak a meglévő rendszer továbbfejlesztése felel meg a legjobban. Maguk a modulok a dobozos termékeknél is megvannak, csak a gyártó által definiált moduláris struktúrában kínálják őket.

Skálázhatóság a későbbi bővíthetőség figyelembevételével

A későbbi opcionálisan bevezethető modulok közül kiemelném például a konfiguráció menedzsment modult, amely jóval túlmutat az eszköz szintű lehetőségeken, komplett rendszerek online összeállítására nyújt lehetőséget. Irányultsága az előző attribútuméhoz hasonló, tehát a későbbi bővíthetőség lépcsőit a meglévő rendszer továbbfejlesztése tudja legjobban figyelembe venni.

Határidők betartása javul, az SLA követelmények pontos betartása

Az eddigi kézi helyett, automatikus hiba eszkaláció.

A rendszerben rögzítésre kerülnek a vállalkozás dolgozóira vonatkozó kompetencia, illetve helyettesítési mátrixok. Bejegyezhetők a szabadságok, így a rendszer automatikusan szignálja a feladatot annak felelőséhez, illetve távollétében annak helyettesének. Az egyes eszközökre vonatkozó szerződések függvényében beállíthatók a szerződés szerinti rendelkezésre állási idők, illetve lehetőség nyílik azok megszegése esetén automatikus probléma eszkalációra az ügyeletes menedzser, illetve a vezérigazgató részére.

A szerződések nyilvántartási rendszere a programban rögzíthető, így lehetőség nyílik vevőnként különböző szolgáltatások, határidők, költségszintek beállítására. A rendszert figyelmeztet a közelgő fordulópontokra, a kereskedők már előzetesen összeállíthatják a szerződés hosszabbítására vonatkozó ajánlatukat.

Irányultság minél több, annál jobb, az automatikus eszkalációval megegyező.

Erőforrás hatékonyság javítás a vevők oldalán

Jelenleg vevőink telefonon vagy levélben tudnak hibát bejelenteni, vagy érdeklődni a javításról, raktári információkról. Ez a fajta kommunikáció az erőforrás igényén túl magában hordozza az információ pontosságának ferdülését. A vezetőségnek nincs rálátása a folyamatokra, az ellenőrzés hiányos.

Online elérhetőség esetén a bejelentések naplózása történik (minden akció és reakció időbélyeggel ellátva nyilvántartásra kerül a rendszerben, így nem kétséges hogy mikor és mi történt vagy nem történt. Ez számos információt nyújt a menedzsment számára, a folyamatok ellenőrizhetővé válnak. Sürgős esetekben könnyebb az elérhetőség akár munkaidőn túl is.

Mielőtt még egy új megkeresést létrehozna a “Self Service Help Desk” segítségével lehetősége van a vevőnek olyan online eszközök használatára, amellyel jobban be tudja határolni az előfordult hibajelenséget. A tudásbázisban lehetősége van böngészésre a saját problémájához hasonló problémák között, így jobban be tudja határolni a hibajelenséget, illetve előfordulhat olyan eset, hogy akár el is tudja azt hárítani például egy távoli program letöltéssel.

Irányultság minél több eszköz áll a vevő rendelkezésére, minél inkább vevőszempontú a rendszer annál jobb. Mivel a mi vevőink igényeit mi ismerjük a legjobban egy saját fejlesztésű rendszerrel tudjuk a legtöbb erőforrást megtakarítani számukra.

Erőforrás hatékonyság javítás a szállító oldalán

Jelenleg a telefonos hibabejelentéskor az ügyeletes önmaga vezeti a papír alapú munkanaplót, így kizárólag rajta múlik, hogy minden hívást feljegyez-e. Most tehát a vezetőségnek nincs rálátása a folyamatokra, nem tudja kontrollálni az ügyeletes munkáját. Az ügyeletes távollétében annak helyettese veszi át a feladatot, aki nem feltétlenül van minden információ birtokában. Automatikus hibakezeléskor minden esemény rögzítve van, nem vész el információ hiányos kommunikáció miatt.

Nem feltétlenül az a rendszer a legjobb a vevőknek, mint ami a szállítóknak. Az igaz, hogy itt is a saját fejlesztéssel lehet legjobban leképezni saját folyamatainkat, de rögtön utána a dobozos termékek jönnek, amelyek számos olyan eszközt kínálnak, amire nem is gondoltunk a tervezésnél.

Emberi mulasztások, hibák csökkentése, eliminálása

A jelenlegi rendszerben nem a hibák megelőzése, hanem azok utólagos kijavítása történik. Mivel nincs közös tudásbázis a hibák ismételt előfordulása nem megelőzhető. A bevezetésre kerülő rendszer lehetőséget nyújt a tapasztalatok megosztására, az elvégzett tevékenységek tapasztalatai egy közös adatbázisban kerülnek mentésre, így elkerülhetők az ismételt hiba előfordulások, illetve ha el nem kerülhetők, akkor annak megoldása jelentősen egyszerűsödik.

Irányultsága a fentivel megegyező, a legjobb erőforrás hatékonyság egyben a hibák lehetőségét is legjobban eliminálja.

### 3.5.3 Biztonsági oldalról elvárt kiinduló feltételeink

Jogosultságok szintjének pontos megállapítása (authorizáció és autentikáció)

Többszintű hozzáférés, ügyfelenként meghatározható a jogosultságok szintje, például mely ügyfél mely termék service help fér hozzá.

Irányultsága minél nagyobb, annál jobb, azaz minél pontosabban meghatározhatók a jogosultság szintek, annál jobb.

Jogosultság ellenőrzése (automatikus illetve manuális)

Események naplózása: a rendszerbe való bejelentkezés, illetve a rendszer események utólagos nyomon követhetősége végett lényeges, hogy a program rendelkezzen eseménynaplóval, amelyben adott esetben a rendszerbeállítástól függő mélységű naplózást tegyen lehetővé. A naplók időnkénti felülvizsgálata és rendszeres mentése is javasolt.

Irányultsága minél nagyobb, annál jobb, az események naplózásával lehetőségünk nyílik a biztonsági kockázatok feltérképezésére.

### 3.5.4 Költség oldalról elvárt kiinduló feltételeink

Az implementáció teljes költsége

Egyszeri költség, amely az árajánlatokban külön soron szerepel.

Irány: „minél kisebb annál jobb”.

A rendszerkiépítés és testreszabás járulékos költségi

Tartalmazza a próbaüzem költségeit, illetve egy helyi betanítást, amit a gyártó/fejlesztő képviselője tart a szervezet minden területén.

Irány: „minél kisebb annál jobb”.

Mennyi időt vesz igénybe a teljes infrastruktúra kiépítése és beüzemelése

Itt nincsenek nagy eltérések, a SW telepítését követően egy hónap próbaüzem után indul az „éles” alkalmazás.

Irány: „minél kisebb annál jobb”.

Az üzemeltetési és opcionális fejlesztési járulékos költségek

Az opcionális fejlesztés költsége a dobozos szoftverek „magyarítását” tartalmazza.

Irány: „minél kisebb annál jobb”.

A felhasználók oktatásának módszertana és várható költségei

Jellemzően a telepítés során sor kerül a szervezetnél egy fő betanítására, aki a későbbiekben kvázi rendszergazdaként tudja támogatni a többi kolléga munkáját. Amennyiben olyan kérdés merül fel, amire nem tudja a választ akkor a szerződés szerint lehetőség van távoli támogatás igénybevételére.

Általában az első betanítást tartalmazza a telepítés ára, az ezt követő felhasználói támogatás változhat cégenként, azaz esetünkben 5x8 órás telefonon vagy email-ben elérhető támogatás max. 1 órás válaszidővel. Természetesen ezt az igényt később már le lehet redukálni, amivel költséget lehet megtakarítani.

Irányultsága minél kisebb, annál jobb, minél rövidebb idő alatt, minél kisebb költséggel történik meg a bevezetés, annál jobb.

Ha szükséges a back-office rendszerekkel való integráció koncepciójának elképzelése és terve

Minden megoldásnak integrálódnia kell a meglévő rendszerbe, a termékek ára már tartalmazta a teljes rendszerintegráció költségét.

Irány: „minél kisebb annál jobb”.

TCO (Total Cost of Operation) csökkentése az adminisztrációban és az üzemeltetésben

A TCO-n alapuló pénzügyi elemzéseket a technológiai beruházások arany sztenderdjének tekintik, de a legtöbb cégben nincs kellő elszántság hogy ezt az elvet alkalmazzák saját környezetükben.

Egy valódi TCO-n alapuló elemzéshez átfogó és folyamatosan karbantartott eszköz leltár szükséges, illetve ismerni kell, hogy hogyan oszlanak meg a költségek az őket használó üzleti folyamatok között.

A legtöbb cég számára csak vágyálom marad, akár azt vesszük, hogy az erőforrások felesleges pazarlásának tekinti illetve félnek egyáltalán belekezdeni.

Forrester egy hasznosabb és reálisabb pénzügyi közelítést ajánl, az RCO (Relative Cost of Operation) –t. Ez egy középutas megoldás, amely jóval túlmutat az egyszerű beszerzési költség elemzésen, de jobban elérhető, mint a teljeskörű TCO.15

Forrester javaslata szerint vizsgáljuk csak a változásokat (ne az egész rendszert)

Esetünkben a bevezetésre kerülő rendszer teljesen web alapú, azaz mind az ügyfelek, mind az ügyintézők a böngészőn keresztül lépnek kapcsolatba. Egészen leegyszerűsítve ez mind az általános, mind pedig a karbantartási költségek csökkenését eredményezi.

Szakértők szerint a hazai kkv-k többsége elsősorban szigorúan pénzügyi szempontokat mérlegelve szokott egy-egy beruházás mellett dönteni.

Mindazonáltal egy a vállalat stratégiájához illeszkedő, a jövőbeni igényeket magas színvonalon kielégíteni képes beruházási döntésnél elengedhetetlen a költségvonzaton túlmenően a lehető legtöbb változó figyelembevétele (minden természetesen képtelenség lenne). Igen széles a döntéshozók számára rendelkezésre álló döntés előkészítő módszerek tárháza, de kérdés, hogy melyiket válasszuk?

## 3.6 Mátrix rangsorolása

A COCO módszer inputja az objektum-attribútum mátrix. Az objektivitásra törekvés keretében az egyes ajánlatokat (objektumokat) elsőként az attribútumonként rangsoroljuk.

Az irányultság típusai a rangsorképzéshez lehetnek:

- minél nagyobb annál jobb (egyenes arányosság)

- minél kisebb annál jobb (fordított arányosság)

- optimum típus (x növelése nem hat monoton növekedési logika szerint y-ra)

  - szakértői rangsor (az elemző ismerni véli az optimum értékét és ennek alapján standardizálja a primer megfigyeléseket)

  - két-oszlopos megközelítés

  - rendszerszintű közelítés (Pitlik, 2008a)

Az attribútumok felsorolásnál egyenként meghatároztam azok irányultságát. Az adott objektumhoz legjobban illeszkedő attribútum kapta az 5. rangszámot a legkevésbé illeszkedő pedig az 1. rangszámot.

A módszer előnye, hogy ha az általunk vizsgált változók többsége nem, vagy csak igen nehezen számszerűsíthető, a módszer segítségével az objektumokat egymáshoz lehet viszonyítani, így nincs szükség azok abszolút értékére.

Az ily módon elkészített (rangsorral ellátott) mátrix a 3. sz. mellékletben található.

# Döntés-előkészítési módszerek

Egy vállalkozásban a döntéshozó szakembernek minden beszerzés előtt bonyolult döntési problémákkal kell szembenéznie. A lehetőség szerint legolcsóbb, de ugyanakkor a legjobb, legmegbízhatóbb megoldást szeretné megtalálni (price/performance, azaz ár/teljesítmény arány optimuma).

A választ vagy az egyes ember, vagy egy objektív módszer adhatja. Ha az ember hozza meg a döntést, akkor elmondhatjuk, hogy a maga szempontjából minden szakértőnek igaza van, de összességében kinek van igaza?

## 4.1 ROI

Befektetés megtérülése ROI

Definíció szerint (Bevétel - költség) / költség, százalékos értékként kifejezve. Természetesen ezzel a módszerrel tudnánk az egyes projektek megtérülését legobjektívebben meghatározni, amennyiben ismertek lennének a beruházással kapcsolatos jövőbeni bevételek és kiadás. Sajnos a bevétel/hasznosság becslése igen nehéz (csak nagy bizonytalansággal jósolható meg), ezért nem ezt a módszert választjuk döntésünk megalapozásához.

## 4.2 Súlyozás

Súlyozásos módszerek: egyes tényezőkhöz súlyokat rendelve a feladat megoldását visszavezetjük egyetlen tényező szerinti mérésre. Egyszerű súlyozásnál a mértékegységtől független, átfedéseket nem tartalmazó, teljes szempontrendszerhez fontossági súlyokat adunk meg.

Egyszerű súlyozás

A döntéshozó a szempontok sorrendjén kívül, a szempontokra vonatkozó súlyrendszerrel is rendelkezik, ahol:

- minden súlyszám pozitív

- súlyok összege 1

- azt az alternatívát választjuk, amelynek súlyozott értékösszege a legnagyobb

Si=j j*xij, ahol i = …, j =, stb.

A módszer legnagyobb hibája a szubjektivitásában rejlik, mivel a súlyokat a döntés-előkészítésben részt vevők adják meg. Az ár maga is egyike a tényezőknek, melyet súlyozni kell, vagyis nem ellenpontként, hanem a többi szemponttal azonos serpenyőben szerepel a mérlegelésnél. Ezért jelen esetben ezt a módszert sem választottam.

## 4.3 Kepner-Tregoe

Amikor a fagylaltválasztásnál bonyolultabb kérdésben kell döntenünk, egy kidolgozott döntési folyamat sokat segíthet. A Kepner-Tregoe módszer 3 tényezőt vizsgál egy adott döntéssel kapcsolatban. Ezek az alábbiak: mi a célom (pl. ár/teljesítmény optimum), milyen alternatívákon (pl. változatok) keresztül tudom megvalósítani és melyek a választott alternatívában rejlő potenciális veszélyek (pl. „resistance for change” a változásokkal szembeni ellenállás). Ezen tényezők együttes halmazként történő vizsgálata megadja a döntéshozó számára legkedvezőbb alternatívát.

Tulajdonképpen a módszert bármilyen döntésre alkalmazhatjuk.

Első lépésként ki kell jelentenünk, hogy miben kívánunk döntést hozni (pl. hibajegy-kezelő szoftver vásárlása/fejlesztése). Ennek megfogalmazása segít abban, hogy a döntési folyamat során az adott problémára tudjunk fókuszálni.

Eztán meg kell határoznunk a célunkat, azaz milyen hasznot remélünk a döntés kapcsán (vö. elmozdulás az attribútumok mentén a preferált irányokhoz képest). Ehhez meg kell határoznunk a rendelkezésünkre álló alternatívákat (vö. változatokat).

Miután kimunkáltuk céljainkat ezeket két kategóriába kell csoportosítanunk:

1. MUST kritériumok=elengedhetetlenek, mérhetők, létezők (vö. KO-feltételek)

2. WANT kritériumok, ha a fentiek közül bármelyik nem teljesül (vö. irányok)

Miután ezt elvégeztük rendelkezésünkre áll egy mátrix, amelynek soraiban a céljaink, oszlopaiban pedig az egyes alternatívák szerepelnek. Minden egyes soron meg kell vizsgálnunk, hogy az adott alternatíva kielégíti-e a megfogalmazott célt. Ha igen GO, ha nem, akkor NO GO jelöléssel látjuk el. A legtöbb GO jelölést kapott alternatíva elégíti ki legjobban a céljainkat. Ha több ilyen is van (vö. rangsorszámok összegének azonossága a hasonlóságelemzés során), akkor számba kell vennünk a lehetséges veszélyeket a választáshoz. Például több „győztes” megoldás esetén meg kell vizsgálni, hogy melyik esik közelebb valamelyik MUST kritériumhoz. Azaz, ha a költségkeret 20 millió Ft és az egyik megoldás költsége közelebb (vagy határán) van ennek a feltételnek, akkor fennáll a veszélye annak, hogy bármilyen előre nem számbavehető költségnövekedéshez vezető esemény kapcsán sérül a MUST feltétel, tehát a másik megoldást kell választani.

A Kepner-Tregoe módszer lényege, hogy segít rendet teremteni az információk halmazában. Azt azonban hangsúlyozza, hogy a döntést a vezetőnek kell meghoznia.17

Itt kapcsolódnék az általam alkalmazott hasonlóságelemzéshez, amely (nem súlyoz szubjektíven, az árat és a teljesítményt egymással célirányosan ekvivalencia szinten állítja szembe komponensenként, automatikus, online, így) hasznos eszköz lehet a vezetői döntéshozatal során (például amikor minden alternatíva GO jelölést – vö. KO-szűrletben maradt objektumok - kapott).

## 4.4 COCO

A fenti néhány módszer áttekintése jól érzékeltette számunkra, hogy milyen módszerre is lenne szükségünk. Tudjuk, hogy sok, nehezen vagy szinte sehogy sem számszerűsíthető, de relatíve jól értékelhető változót kell figyelembe vennünk, gyors és szakértői szinten megalapozott, a szubjektumot minimális szinten tartó döntésre van szükségünk, lévén stratégiai feladatról szó.

Ezen szempontok figyelembevételével találtam rá a Dr. Pitlik László által (több lépésben 2004-2008) kidolgozott COCO (Component-based Object Comparation for Objectivity) rövidítéssel elnevezett hasonlóságelemzésre (Pitlik, 2008b).

A hasonlóságelemzés definíciója: „a beszerzéseket legyen ez terméket, szolgáltatást vagy személyt érintő, ill. az adott probléma alternatív megoldásainak egymással való objektív (azaz szubjektív súlyozás és pontozás nélküli, célirányos) szembeállítása, mely témakört az eddigi hagyományok szerint erősen szubjektív kérdéskörnek ismerhettük meg” (Pitlik, 2008c).

Az ár/teljesítmény-elemzés a változatértékelésben központi szerepet játszik. Az ár/teljesítményviszony értékelése feltételezi, hogy létezik egy olyan objektum-attribútum mátrix (OAM), amelyben az egymással összevetendő ajánlatok leírásra kerültek. Az OAM ideális esetben egy, az összes elvileg létező ajánlatot tartalmazó halmaz KO-feltételek mentén létrejött szűrlete. A KO-feltételeket mindenkor a megrendelő adja meg, de ezek függetlenek a potenciális szűrletben maradtak ajánlatok/változatok gazdasági érdekszféráitól. Vagyis a KO-feltételek az adott ajánlattevő speciális igényeinek leképezését jelentik (vö. szakértői rendszer).

„A COCO módszer célja: az OAM elemzésének automatizálása annak érdekében, hogy az elemzésre szánt idő minimális, a kijövő eredmény „hibátlan”, s ebből következően a maximálisan elvárható objektivitást biztosító legyen.” (Pitlik, 2008e)

Természetesen a szubjektivitás teljes kizárása nem lehetséges, esetünkben az OAM összeállítása nem (de értékelése már igen) nélkülözi a szubjektív elemeket, amint azt az előző fejezetben leírt módszertan kapcsán láthattuk. A mátrix összeállításakor felhasználtam azt a vállalkozásban, annak szereplőiben felgyülemlett tudást, illetve tapasztalatot, amely alapján definiálásra kerültek az objektumok és az attribútumok.

A COCO módszer folyamata:

1. Inputok

„A COCO inputja egy OAM, mely sorai az objektumok, oszlopai a választott objektumok mindegyikére érvényes értékkel rendelkező attribútumok.

A sorok (s>=2) és oszlopok (o>=2) tartalma elvileg tetszőleges (alapvetően mérhető, ill. bármilyen módon megfigyelhető) jelenségre vonatkozhat.

Az oszlopokat két logikai csoportba kell osztani: X-csoport (azaz magyarázó tényezők – min. 1, ill. tetszőleges, egynél nagyobb elemszámú halmaz), ill. Y-attribútum (azaz magyarázandó tényező – kötelezően 1-elemű halmaz)” (Pitlik, 2008d) Ez utóbbi a vizsgálati esetben az egyes alternatívák ára, mint kvázi érték kategória.

2. Lépcsős függvény

„Lépcsős függvény az egyes objektumokhoz – attribútumonként – hozzárendelt számított paraméterértékek által meghatározott függvény. Értékkészlete (fennsíkok) az adott változóhoz tartozó paraméterek értékei (max. s elemű halmaz). A lépcsős függvény tehát a COCO „lelke”: a megoldást jelentő paramétertér (tömb).” (Pitlik, 2008e)

A lépcsős függvény működési elvének lényege, hogy „az attribútumonkénti lépcsős függvények egy tetszőleges ceteris paribus alakzat szabályelvű (HA, AKKOR), azaz szakaszokkal/fennsíkokkal való közelítését jelentik. A szakaszhatárok és az egyes szakaszok Y-ra vetített szintkülönbségei optimalizáló vagy egyéb közelítő eljárásokkal határozhatók meg.

A lépcső, mint fogalom azáltal nyer létjogosultságot, hogy minden egyes attribútum lépcsőivel szemben elvárásként jelentkezik, hogy a jobb helyzethez (pl. alacsonyabb rangsorszámhoz, szebb helyezéshez) tartozó lépcsőfok értéke nem lehet kisebb, mint egy nálánál rosszabb lépcsőfoké.

3. Célfüggvény

„Az inputmátrix és a megoldás-paramétertömb jellemzése után a COCO logikájának lezárásához már csak az elemzési célt leíró célfüggvény értelmezése maradt hátra. Egy COCO-modell feladata az egyes objektumokra attribútumonként jellemző lépcsőszintekhez megtalálni ezek helyes csereértékét. Ahhoz, hogy ezt az egyébként akár (lineáris) optimalizációként is értelmezhető feladatot kezelni lehessen, szükség van egy célértékre (vagyis az ezt számoló célfüggvényre).

A célfüggvény képzése elsődlegesen triviális: adott objektum esetén az attribútumonként ismert lépcsőszintek értékeinek valamilyen jellegű (pl. összeg, szorzat) összevonása nyomán keletkező becslési értékvektor (Yb) eltéréseinek eredője a valós Y-vektor elemeihez képest objektumonként legyen minimális.” (Pitlik, 2008f)

4. Optimalizálás

„Az inputok, a megoldástér és a célfüggvény definiálása után a feladata már csak technikai jellegű: meg kell találni a legkevesebb gépidőt felhasználva az első (ill. elvárt számú) már használható szintű paraméter-tömböt.” (Pitlik, 2008g)

5. Output

Az eredmények értékelésére (a tény és becsült értékek viszonyára) a következő mondható el:

- Egyensúlyi érték, azaz a tény és becsült értékkategória nem, vagy csak minimális mértékben tér el.

- Az egyes objektumok relatíve alul-, vagy felülértékeltek, mindenféle súlyozás, objektív rendszer, és tulajdonságra vagy rangsorra vonatkozó objektum-specifikus súly nélkül.

A COCO módszer előnyei:

- az objektivitás növelése

- automatizálás révén minimalizálja a helyes döntések meghozatalához szükséges erőforrások felhasználását

- egyszerűség

- széleskörű felhasználhatóság (például alapját képezheti további módszereknek BSC, benchmarking)

- költséghatékonyság, minimális az infrastruktúra szükséglete, illetve HR szükséglete

- online, anonim munkafolyamatok támogatása

- növeli a vállalkozás versenyképességét azáltal, hogy csökkenti a komplex kérdésekre adandó válaszok reakcióidejét

- igaz, de itt nem kapcsolódik semmihez az előrejelzési potenciál megléte jogilag és gazdaságilag megalapozott döntések

- az OAM értékelése által a vállalkozás egy közösen is hasznosítható, normatív tudás birtokába jut (vö. szakértői rendszer: pl. beárazási szakértő)

A COCO módszer hátrányai:

- szubjektív beavatkozási pontok (mátrix összeállítása, a futtatás típusának kiválasztása: vö. irányok optimalizálása)

- korlátozott méretű mátrixok engedélyezése a solver esetén

Mikor alkalmazható a módszer:

- rögzíteni kell tudni egy OAM-t,

- a rangsor-mátrix felállítható kell, hogy legyen,

- ki kell tudni szűrni a zavarokat (látszatkorreláció, hiányzó érték/attribútum stb.)

- eljárás meghatározása (futtatás típusa, lépcsők stb.)

# Az eredmények ismertetése

Az elkészült bemenő objektum/attribútum mátrixon egy additív modellt adó online futtatást végeztem, amelynek már az első futtatási eredménye jól értelmezhető differenciálást tett lehetővé a vizsgált változatok között.

4.sz. táblázat: Kimenő mátrix részlete Forrás: saját számítás

| COCO-matrix N°: 524889 | Becslés (Y*) | Tény (Y) | Y(*)-Y | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nem vezetik be az online hibajegykezelő rendszert | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2. A meglévő ERP rendszer kiegészítése hibajegykezelő modullal | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | 0,00% |
| 3. Numera Footprint SW | 8.000.105 | 11.271.732 | -3.271.627 | -29,03% |
| 4. TOPdesk Enterprise SW | 8.000.105 | 4.728.510 | 3.271.595 | 69,19% |
| 5. MTA Sztaki belső fejlesztésű SW | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0,00% |

A változatok ár/teljesítmény elemzése folyamán háromféle eredmény születhet: alulértékelt, értékarányos, valamint felülértékelt.

Ahogyan azt 4. sz. táblázatból is láthatjuk, három termék (Maconomy fejlesztés, MTA fejlesztés, ill. az 1. döntési változat) az értékarányos megítélést kapta, tehát tudásuknak és paramétereiknek megfelelő áron kínálja őket a forgalmazó a többi változathoz képest. A két legdrágább termék közül a Numera Foorprint SW 29 %-ban felülértékelt, míg a TOPdesk Enerprise SW 69 %-ban alulértékelt saját tényárához képest. Továbbá, kiderül az is, hogy bár a TOPdesk esetében a márka valóban nem tartozik a legismertebb és legnagyobb brand-ek közé, de, ahogyan a táblázatából is kivehető, paraméterei versenytársaihoz viszonyítva nem maradnak el azokétól, a terméket csak viszonylagos ismeretlensége okán kínálja alacsony áron a forgalmazó. Ez fordítva is igaz, amint azt a Forrester felmérésből is láthattuk a Numera cég igen jól csengő márkanév a piacon, ami jól tükröződik borsos árában is (vö. brand-érték).

A hasonlóságelemzés a figyelembe vett objektumok és attribútumok, valamint az ár tekintetében a TOPdesk Enterprise SW terméket jelölte meg optimális megoldásként a többi változathoz képest.

A hasonlóságelemzés kimenő adataként kapott mátrix a 4.sz. mellékletben található.

# Következtetések, javaslatok

A szakirodalom feldolgozásából illetve saját munkám összegzéseként a szakdolgozat kapcsán az alábbi konkrét következtetéseket vontam le:

- egy gyorsan változó környezetben - amilyen az IKT piac és szereplői - működő szervezetnek gyorsan kell alkalmazkodnia környezetéhez és ehhez gyors döntésekre van szüksége

- a COCO módszer vizsgálata kapcsán megbizonyosodtam, hogy egy gyors döntésnek nem kell feltétlenül nélkülöznie a „jóságot”, azaz a szakértői tudást,

- a szükséges összes változó figyelembevételét,

- továbbá úgy is lehet több változót vizsgálni, hogy közben a szubjektivitás mértékét a lehető legalacsonyabb szinten tartjuk,

- nem kell megijedni, ha az általunk vizsgált változók többsége nem, vagy csak igen nehezen számszerűsíthető mivel a módszer segítségével az objektumokat egymáshoz lehet viszonyítani (nincs szükség azok abszolút értékére),

- a web-alapú szolgáltatások pedig megteremtik az esélyegyenlőség alapját, azaz nem csak a „multik” kiváltsága ezen megoldások átültetése a napi gyakorlatba.

Vizsgálódásom kapcsán az alábbi javaslatok fogalmazódtak meg bennem:

- Szakértő voltát hangsúlyozó vállalkozás nem működhet szakértői döntések nélkül.

- Jól megalapozott döntések jobban vállalhatók, kommunikálhatók mind a cégen belül ill. kívül.

- Számtalan lehetőséget látok a COCO módszer további alkalmazására, akár a konkrét eset kapcsán is felmerült néhány, amelyeket a dolgozatban is kifejtettem.

- Ugyanakkor egy folytonos erőforrás hiánnyal küzdő kisvállalkozásnál nagyon fontos a költségek, illetve az erőforrás igény minél alacsonyabb szinten tartása a tevékenységek minden szintjén.

Összességében elmondhatom, hogy munkám elérte a célját, a módszert korábban nem ismerő kollégák, mérnökök, akik tevékenyen részt vettek az OAM mátrix összeállításában és a rangsorolásban egyetértettek az elemzés által „nyertes” változattal. Egyéb, szakmailag nehezen védhető szempontok miatt ők is ezt a változatot preferálták (ilyen volt például, hogy korábban rossz tapasztalataik voltak a VIR-t támogató cég munkájával). Továbbá nem zárkóztak el a módszer jövőbeni felhasználásától sem.

# Visszajelzések, vélemények a dolgozatról

Sándor Tamás matematikus-főmérnök, külső konzulens:

A dolgozat egy vállalati projekten, mint esettanulmányon keresztül ismerteti egy bevezetendő koncepció kialakításának, részletes tervezésének, valamint a döntés-előkészítés támogatásának üzleti folyamatát. A konkrét projektlépések bemutatása mellett áttekintő összefoglalást kapunk a kapcsolódó elméletekről és azok konkrét alkalmazhatóságáról.

Kiemelhető a 3. fejezetben tételesen és részletesen összefoglalt vállalati projektfolyamat korrekt bemutatása.

# Összefoglalás (annotáció)

A dolgozat kiinduló kérdése voltaképpen az volt, hogy miért fontos egy kisvállalkozás számára bevezetni az online ügyfélszolgálati rendszert, és vajon melyiket?

A dolgozat elméleti (szakirodalmi) részében kerestem a választ az első kérdésre. Szakirodalmi feldolgozás során igyekeztem megvilágítani azokat a változásokat, amelyek eredőjeként mára kialakult a „vevőközpontú” társadalom, ahol a vevők minél magasabb színvonalú kiszolgálása kulcs sikertényező. A vizsgált vállalkozásra lefordítva az ügyfélszolgálat fejlesztése azért fontos, mert elősegíti a vállalat stratégiai célkitűzéseinek teljesülését oly módon, hogy a gyorsan változó környezethez való rugalmas alkalmazkodást tesz lehetővé. Ezáltal lehetővé teszi az ügyfelek lehető legmagasabb színvonalú kiszolgálását a régiek megtartását és újak szerzését.

A dolgozat gyakorlati (saját vizsgálati) részében foglalkoztam azzal a kérdéssel, hogy melyik rendszer bevezetése lenne a legjobb választás a vállalat számára, illetve milyen eszközök állnak a döntéshozók rendelkezésére a választásuk megalapozásához. Ezért a teljesség igénye nélkül bemutattam néhány módszert (ROI, súlyozás, Kepner-Tregoe, COCO) összefoglalva és összevetve azok előnyeit illetve hátrányait, ebből a mérlegelésből a COCO módszer került ki győztesen, mint a vizsgált probléma megoldásához a rendelkezésre álló információk alapján legjobban illeszkedő megoldás.

A konkrét projekt kapcsán először bemutattam a jelenlegi „best practice”-t, majd felvázoltam a projekttel megvalósítandó célokat. Összeállítottam az OAM mátrixot, amelyben nagy segítségemre voltak kollégáim, akikkel egy közös „brain storming” keretében fogalmaztuk meg az alternatívákat illetve végeztük el azok rangsorba rendezését. A kiinduló feltételeknek megfelelő objektumok kiválasztása után a már elkészült mátrixon a COCO módszerben részletesen leírt on-line additív futtatást végeztem, amely futtatás már elsőre értékelhető eredményt, azaz egyetlen objektumot hozott ki „győztesnek”.

Kiemelném, hogy a projekt annak felvetésétől lezárásig összesen 80 napot vett igénybe, amiből a döntés előkészítés maga „csak” 28 nap volt, ami egy ilyen stratégiai szintű, a szervezet egészét érintő projekt esetén rendkívül rövid időtávnak számít.

A döntés előkészítési költségek kimerültek az előkészítésben részt vevők munkaidő felhasználásában, nem volt szükség drága szakértők, tanácsadók bevonására lévén a szakmai tudás a cégben, a fejekben volt, „csak le kellett érte hajolni”.

# Irodalomjegyzék

  - Brown, S.A. (2000), Customer Relationship Management: A Strategic Imperative in the World of e-Business, John Wiley & Sons, Toronto, Canada pp.71-80

  - Drury, C. (2008)/a: Management and Cost Accounting South-Western CENGAGE Learning pp. 43-49

  - Drury, C. (2008)/b: Management and Cost Accounting South-Western CENGAGE Learning pp. 13

  - Dunning, J. H. (1993): Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison-Wesley pp. 97-101

  - Forróné dr. Déri Sarolta – dr. Szvitacs István (2002): Menedzsment mérnököknek IV. Szervezetek vezetése 2002. pp. 11

  - Grabner-Kraeuter, S. and G. Moedritscher (2002), “Alternative Approaches toward Measuring CRM Performance”, 6th Research Conference on Relationship Marketing and Customer Relationship Management, Atlanta. pp. 81-83

  - Greenberg, P. (2001), CRM at the Speed of Light: Capturing and Keeping Customers in Internet Real Time, Osborne/McGraw-Hill, Berckley, California pp. 13-17

  - Gummesson, E. (2002), Total Relationship Marketing, second edition, Butterworth Heinemann, Oxford pp. 97-98

  - Kevin P. Coyne and Somu Subramaniam (1996): Bringing Discipline to Strategy McKinsey Quarterly, Number 4, 1996, pp. 15-25

  - Dr. Pitlik László (2002): Hasonlóságelemzés, avagy a fejlettség mérésének csapdái 2002. MTA Jövőkutatási Bizottság: II. Nemzetközi Konferencia, 2002. Lillafüred

  - Dr. Pitlik László (2008): Online kommunikáció Jegyzet tervezet SZIE GTK BA KMT hallgatók részére pp 20-21

  - Dr. Pitlik, L. (2008)/a-g: COCO módszertani áttekintés (e-mail)

  - Srivastava, R.K., Shervani, T.A. and L. Fahey (1999), “Marketing, Business Processes, and Shareholder Value: An Organizationally Embedded View of Marketing Activities and the Discipline of Marketing”, Journal of Marketing, 63 (special issue 99), pp. 168-179.

  - Székely-Dobi András (2006): Vernon és a számítógép Közgazdasági Szemle 2006 szeptember pp. 812-826

http://www.epa.oszk.hu/00000/00017/00129/pdf/5itszekely-doby.pdf

  - Vernon, R. (1966), International Investment and International Trade in the Product Cycle, Quarterly Journal of Economics 80, pp.190-207.

Adatforrások

4 Forrester October 1, 2007, „ The Right CRM Metrics For Your Organization” report

17 Kepner-Tregoe ATS Analytic Trouble Shooting Process Guide 1991

18 Forrester April 7, 2008, The Forrester Wave: Service Desk Management Tools, Q2 2008 by Chip Gliedman

Internet hivatkozások

1 World Investment Report (2007) UNCTAD

http://www.unctad.org/Templates/WebFlyer.asp?intItemID=4361&lang=1 pp.12

2http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1llalatir%C3%A1ny%C3%ADt%C3%A1si_inform%C3%A1ci%C3%B3s_rendszerek

3Hideg Róbert (2006) FigyelőNet http://m.fn.hu/vallalkozas/cegvezetes/20060407/crm_megoldasok_kkv_k_szamara/?action=nyomtat

5Boda István (2006) http://www.inf.unideb.hu/~bodai/menedzs/strategiai_menedzsment.html

6Marcsa Attila (2006) BME MBA http://www.mba.bme.hu/data/jegyzet/marcsaattila/1_eloadas_sm_2006b.ppt#449,4,

7Robert Grant (2008) Encyclopedia of Management

http://www.referenceforbusiness.com/management/Sc-Str/Strategic-Planning-Failure.html

8http://interm.gtk.gau.hu/miau/30/oldies/sztv1.doc

9https://miau.gau.hu/mediawiki/index.php/Objekt%C3%ADv_tud%C3%A1s

10 http://www.microsoft.com/hun/Dynamics/crm/ugyfelmagatartas.mspx

11http://www.maconomy.com

12http://www.footprint.com

13http://www.topdesk.com/en/home

14 https://miau.gau.hu/mediawiki/index.php/Attrib%C3%BAtum_2

15 Andrew Reichman, James Staten (2008) TCO is overrated

http://www.forrester.com/Research/Document/Excerpt/0,7211,44545,00.html

# Rövidítésjegyzék

BSC =	Balanced Scorecard

COCO =	Component-based Object Comparation for Objectivity

CRM =	Customer Relationship Management

ERP =	Enterprise Resource Planning

GDP =	Gross Domestic Product

HR =	Human Resource

IKT =	Információs és Kommunikációs Technológia

IVSZ =	Informatikai Vállalkozások Szövetsége

KKV =	Kis és Középvállalkozások

LAN =	Local Area Network

MTA SZTAKI= Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai

és Automatizálási Kutatóintézet

OAM =	Objektum-attribútum mátrix

PWC=	Price Waterhouse Coopers

RCO =	Relative Cost of Operation

ROI =	Return On Investment

SDM =	Service Desk Management

SLA =	Service Level Agreement

TCO =	Total Cost of Operation

TQM =	Total Quality Management

VIR =	Vállalatirányítási Rendszer

WAN =	Wide Area Network

# Nyilatkozat

Nyilatkozat

Alulírott Szántó Krisztina a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, MBA szakirányú továbbképzési szak, Stratégia és vezetés szakirány, levelező tagozatának végzős hallgatója nyilatkozom, hogy a

Az online hasonlóságelemzés lehetőségeinek használata hazai kisvállalati projekt stratégiai döntéseinek előkészítésében

címmel védésre benyújtott diplomadolgozat/szakdolgozat saját munkám eredménye, amelynek elkészítése során a felhasznált irodalmat a szerzői jogi szabályoknak megfelelően kezeltem.

Gödöllő, 2008 év szeptember hó 30.nap

……………………

(a hallgató aláírása)

# A szakdolgozat rövid bemutatása

A diplomaterv készítőjének neve: Szántó Krisztina

A diplomaterv címe:

Az online hasonlóságelemzés lehetőségeinek használata

hazai kisvállalati projekt stratégiai döntéseinek előkészítésében

A témát kiadó önálló szervezeti egység neve: Gazdaságelemzési Módszertani Intézet

A belső konzulens neve és beosztása: Dr. Pitlik László, egyetemi docens

A külső konzulens neve (ha van): Sándor Tamás, főmérnök

Kulcskifejezések: CRM, ügyfélszolgálat, stratégiai döntés-előkészítés, hasonlóságelemzés

(4-5 kulcskifejezés)

A dolgozat rövid leírása:

(8-10 soros ismertetés)

Dolgozatom célja egy hazai kisvállalkozás technológiai fejlesztési projektjének, illetve ehhez kapcsolódóan a stratégiai döntéshozatalt támogató objektivitásra törekvő hasonlóságelemzés lehetőségeinek bemutatása. Először indokoltam a fejlesztés aktualitását, az ügyfélszolgálat megnövekedett fontosságát. Eztán vizsgáltam a stratégiai tervezés napjaink gyorsan változó környezetében megfigyelhető változását. Egy olyan döntés előkészítési módszert kerestem, amely megfelel az új környezeti kihívásoknak, azaz objektív, szakértői, gyors és gazdaságos eszköz lehet a menedzsment kezében. A teljesség igénye nélkül bemutattam néhány döntés előkészítői módszert (ROI, súlyozás, Kepner-Tregoe, COCO), majd indokoltam, hogy választásom miért esett végül a COCO módszerre. A konkrét döntés előkészítését a COCO módszer segítségével végeztem el, összefoglaltam a kapott eredményeket, levontam következtetéseimet, illetve megtettem a jövőre vonatkozó javaslataimat.

# Igazolás

Konzultációkon való részvétel igazolása

A hallgató neve: Szántó Krisztina

A belső konzulens neve és beosztása: Dr. Pitlik László, egyetemi docens

A témát kiadó önálló oktatási szervezeti egység neve: Gazdaságelemzési Módszertani Intézet

Nevezett hallgató a 2008/2009 tanévben a diplomamunka készítésével kapcsolatos konzultációkon rendszeresen részt vett. Az elkészített dolgozatot

Az online hasonlóságelemzés lehetőségeinek használata

hazai kisvállalati projekt stratégiai döntéseinek előkészítésében

címmel bemutatta. A dolgozatnak a Záróvizsgához kapcsolódó bírálati eljárásra való beadásával egyetértek.

Gödöllő, 2008. év szeptember hó 30. nap

.......................................

konzulens aláírása

# Mellékletek

1. Eszkalációs szintek táblázat

2. Probléma eszkaláció folyamatábra

3. Bemenő COCO objektum-attribútum táblázat

4. Kijövő COCO táblázat

1. sz. melléklet Eszkalációs szintek táblázat

| Időkeret órákban | Fontosság 1 | Fontosság 2 | Fontosság 3 | Fontosság 4 | Fontosság 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ½ | Eszkalációs figyelmeztetés: - Hálózati mérnök - Ügyfélmenedzser |  |  |  |  |
| 1 | Eszkalációs figyelmeztetés: - Kiemelt hálózati mérnök | Eszkalációs figyelmeztetés: - Hálózati mérnök - Ügyfélmenedzser |  |  |  |
| 4 | Eszkalációs figyelmeztetés: - Főmérnök | Eszkalációs figyelmeztetés: - Kiemelt hálózati mérnök | Eszkalációs figyelmeztetés: - Hálózati mérnök - Ügyfélmenedzser |  |  |
| 24 | Eszkalációs figyelmeztetés: - Műszaki igazgató | Eszkalációs figyelmeztetés: - Főmérnök | Eszkalációs figyelmeztetés: - Kiemelt hálózati mérnök | Eszkalációs figyelmeztetés: - Hálózati mérnök - Ügyfélmenedzser | Eszkalációs figyelmeztetés: - Hálózati mérnök - Ügyfélmenedzser |
| 48 | Eszkalációs figyelmeztetés: - CEO | Eszkalációs figyelmeztetés: - Műszaki igazgató | Eszkalációs figyelmeztetés: - Főmérnök | Eszkalációs figyelmeztetés: - Kiemelt hálózati mérnök |  |
| 72 |  |  |  |  | Eszkalációs figyelmeztetés: - Kiemelt hálózati mérnök |
| 96 |  | Eszkalációs figyelmeztetés: - CEO | Eszkalációs figyelmeztetés: - Műszaki igazgató | Eszkalációs figyelmeztetés: - - Főmérnök |  |
| 120 |  |  |  |  | Eszkalációs figyelmeztetés: - - Főmérnök |

2 sz. melléklet Probléma eszkaláció folyamatábra

Arra vonatkozóan a hasonlóságelemzés nem tud támpontot nyújtani, hogy az ajánlatok/változatok árszintje minden objektum esetében szisztematikusan eltér-e a reálistól, vagyis minden változat lehet egyszerre pl. irracionális drága. A hasonlóságelemzés „csak” a rel. győztest keresi meg. A hasonlóságelemzés objektivitása abban rejlik, hogy az attribútumok és az objektumok kijelölése, ill. az általában magától értetődő többet-kevesebbért elv irányként való értelmezése után az ajánlatok n-dimenziós ellentmondásai automatikusan (azaz szakértői súlyozás és pontozás nélkül tárhatók fel gombnyomásra.)