2026. január 15.

Szilágyi ödön

FUKOQ0

Kodolányi János Egyetem – 2025/2026/1

Integrált vállalatirányítási rendszerek és információs rendszerek az építőiparban

IN067 – IN066

Tartalomjegyzék

Integrált vállalatirányítási rendszerek és információs rendszerek az építőiparban

- Információs rendszerek jelentősége az építőiparban

- Információs rendszerek és ERP rendszerek elméleti alapjai

- BIM rendszerek elemzése

3.1. Revit szerepe

3.2. Tekla alkalmazása

- Projektmenedzsment – Microsoft Project

- Dalux alkamlazása a kivitelezési fázisban

- Esettanulmány – generálkivitelező napi működése

- Miért ERP-BIM-Dalux együtt?

- Felhasznált irodalom

Integrált vállalatirányítási rendszerek és információs rendszerek az építőiparban

A dolgozat célja az információs rendszerek és az integrált vállalatirányítási rendszerek átfogó, részletekbe menő bemutatása az építőiparban. A vizsgálat fókuszában a nagy generálkivitelezői működés és a műemléki felújítások állnak, ahol az információkezelés minősége közvetlen hatással van a projekt sikerére.

- Információs rendszerek jelentősége az építőiparban

Az építőipar projektalapú jellege miatt az információs rendszerek szerepe kiemelkedően fontos. Egyetlen kivitelezési projekt során több ezer adat keletkezik, amelyek kezelése manuális módszerekkel jelentős kockázatot jelent.

Az információs rendszerek biztosítják az adatok strukturált tárolását, ellenőrizhetőségét és a vezetői döntések megalapozását.

- Információs rendszerek és ERP rendszerek elméleti alapjai

Az információs rendszer fogalma tág értelmezést kap, míg az ERP rendszerek integrált megközelítést alkalmaznak. Az ERP rendszerek közös adatbázist használnak, amely biztosítja az adatok konzisztenciáját.

Az építőiparban az ERP rendszerek legnagyobb előnye a projektalapú költség- és pénzügyi kontroll.

- BIM rendszerek elemzése

A BIM rendszerek az építőipari digitalizáció alappillérei. Objektumalapú modellezésük lehetővé teszi a tervezési és kivitelezési folyamatok összehangolását.

3.1 Revit szerepe

A Revit lehetőséget biztosít az építészeti és szakági tervek integrált kezelésére, ami különösen fontos műemléki projektekben.

A modellalapú mennyiségkimutatás csökkenti a költségvetési eltérések kockázatát.

3.2 Tekla alkalmazása

A Tekla szerkezeti BIM rendszerként támogatja a részletes gyártmánytervezést.

Nagy generálkivitelezéseknél a pontos szerkezeti modell elengedhetetlen.

- Projektmenedzsment – Microsoft Project

A Microsoft Project az ütemezés és erőforrás-tervezés alapvető eszköze.

Segítségével a csúszások hatása előre modellezhető.

- Dalux alkalmazása a kivitelezési fázisban

A Dalux kivitelezés-támogató rendszer az építőipari információs rendszerek közül azon megoldások közé tartozik, amelyek közvetlenül a helyszíni munkavégzést támogatják. Alkalmazása különösen előnyös nagy generálkivitelezői projektek esetén, ahol egyszerre több alvállalkozó, szakág és ellenőrző szereplő van jelen.

A rendszer egyik legnagyobb előnye, hogy a BIM-alapú terveket közvetlenül összekapcsolja a kivitelezési eseményekkel. Ez azt jelenti, hogy egy adott hibajegy, ellenőrzési pont vagy fotódokumentáció konkrét modellobjekthez rendelhető, így a műszaki tartalom és a helyszíni állapot között egyértelmű kapcsolat jön létre.

Generálkivitelezői szempontból ez a funkcionalitás jelentősen csökkenti a félreértések számát az alvállalkozók és a műszaki ellenőrzés között. A hibák és hiányosságok nem általános leírásként, hanem pontos helyhez és elemhez kötve kerülnek rögzítésre, ami gyorsabb javítást és egyértelmű felelősségi viszonyokat eredményez.

A Dalux további fontos szerepe a minőségbiztosítási és átadás-átvételi folyamatok támogatása. A rendszer lehetővé teszi ellenőrzőlisták létrehozását, amelyek segítségével a kivitelezés egyes szakaszai strukturált módon ellenőrizhetők. Ez különösen fontos műemléki felújítások esetén, ahol a dokumentált megfelelés jogi jelentőséggel bír.

A mobil eszközökről történő adatbevitel lehetősége biztosítja, hogy a helyszíni információk valós időben kerüljenek rögzítésre. Ez nemcsak az adminisztratív terheket csökkenti, hanem lehetővé teszi a vezetői szint számára a napi szintű projektállapot-értékelést.

- Esettanulmány – generálkivitelező napi működése

Egy nagy generálkivitelező napi működése szigorúan strukturált folyamatok mentén zajlik, ahol az információs rendszerek kulcsszerepet töltenek be a döntéshozatal támogatásában.

A munkanap jellemzően vezetői és projektvezetői egyeztetéssel indul, amelynek során a Microsoft Project ütemterve alapján áttekintik az aktuális határidőket és erőforrás-igényeket. Az esetleges csúszások hatása már ezen a ponton elemezhető, így a beavatkozások időben megtehetők.

A kivitelezés során a helyszíni ellenőrök és építésvezetők a Dalux rendszeren keresztül rögzítik az aktuális állapotot, a feltárt hibákat és a teljesítési mérföldköveket. Ezek az adatok azonnal elérhetővé válnak a projektvezetés és a műszaki ellenőrzés számára.

Amennyiben tervmódosítás válik szükségessé, ami műemléki projektek esetén gyakori, a BIM modell frissítése biztosítja, hogy minden érintett szereplő azonos műszaki információ alapján dolgozzon. A módosított mennyiségek hatása a költségvetésre az ERP rendszerben azonnal megjelenik.

A nap végén a vezetőség számára összeállított riportok – amelyek a kivitelezési, pénzügyi és ütemezési adatokat egyaránt tartalmazzák – megalapozott döntéseket tesznek lehetővé a projekt további irányítására vonatkozóan. Ez a gyakorlat jól szemlélteti, hogy az információs rendszerek nem elkülönülten, hanem egymást kiegészítve működnek.

- Miért ERP–BIM–Dalux együtt?

A modern építőipari projektek irányítása már nem képzelhető el elszigetelten működő információs rendszerekkel. A nagy generálkivitelezői és műemléki környezetben a döntéshozatal gyorsasága, pontossága és megalapozottsága közvetlen hatással van a projekt pénzügyi és szakmai sikerére.

Az ERP rendszer biztosítja a vállalat gazdasági működésének gerincét. Feladata a költségek, bevételek, szerződések, beszerzések és cash-flow adatok integrált kezelése. ERP nélkül a vezetés csak utólagos képet kap a projektek pénzügyi állapotáról.

A BIM rendszerek – különösen a Revit és a Tekla – a műszaki tartalom egyetlen hiteles forrását jelentik. A modellalapú tervezés lehetővé teszi, hogy a mennyiségek, szerkezeti megoldások és változások pontosan lekövethetők legyenek, ami alapfeltétele a megbízható költségtervezésnek.

A Dalux a kivitelezési fázis digitális lenyomata. A rendszer összekapcsolja a BIM modelleket a helyszíni eseményekkel, ezáltal biztosítva, hogy a kivitelezés során keletkező információk – hibák, ellenőrzések, teljesítések – strukturált és visszakereshető formában álljanak rendelkezésre.

Az ERP–BIM–Dalux hármas integrációja teszi lehetővé az úgynevezett „zárt információs kör” kialakítását. A tervezés során létrejövő műszaki adatok hatással vannak a pénzügyi tervezésre, a kivitelezés során keletkező tényadatok pedig visszacsatolódnak a vezetői döntésekhez.

Vezetői szempontból ez az integrált megközelítés nem csupán hatékonyságnövelést jelent, hanem kockázatcsökkentést is. A döntések nem becslésekre, hanem naprakész, egységes adatokra épülnek, ami különösen fontos a nagy értékű és magas presztízsű műemléki projektek esetében.

Összefoglalva megállapítható, hogy az ERP–BIM–Dalux együttműködése nem technológiai luxus, hanem stratégiai eszköz. Azok a generálkivitelezők, akik ezt az integrált szemléletet alkalmazzák, jelentős versenyelőnyre tesznek szert mind szakmai, mind gazdasági értelemben.

- Felhasznált irodalom

- Laudon, K. C. – Laudon, J. P. (2020):
Management Information Systems – Managing the Digital Firm.
Pearson Education, London.
(Információs rendszerek és ERP elméleti alapjai)Monk, E. F. – Wagner, B. J. (2013):
Concepts in Enterprise Resource Planning.
Cengage Learning, Boston.

- Monk, E. F. – Wagner, B. J. (2013):
Concepts in Enterprise Resource Planning.
Cengage Learning, Boston.
(ERP rendszerek működése és integrációja)

- Eastman, C. – Teicholz, P. – Sacks, R. – Liston, K. (2018):
BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling.
Wiley, Hoboken.
(BIM elmélet, modellezés, mennyiségek, integráció)

- Project Management Institute (PMI) (2021):
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide).
Project Management Institute, Pennsylvania.
(Projektmenedzsment, ütemezés, kockázatkezelés)

- Autodesk (2023):
Autodesk Revit – Official Documentation and User Guides.
Autodesk Inc.
(BIM-alapú tervezés, mennyiségkimutatás)

- Trimble (2023):
Tekla Structures – Technical Documentation.
Trimble Solutions Corporation.
(Szerkezeti BIM, gyártmánytervezés)

- Dalux (2023):
Dalux Field and Dalux BIM – User Documentation.
Dalux ApS.
(Kivitelezés-támogatás, hibakezelés, dokumentáció)

- Microsoft (2023):
Microsoft Project – Product Documentation.
Microsoft Corporation.
(Projektütemezés, erőforrás-tervezés)

- Sebestyén, A. (2019):
Építési projektek irányítása és controllingja.
TERC Kiadó, Budapest.
(Építőipari projektkontroll, generálkivitelezői szemlélet)László, M. – Puskás, A. (2020):
Műemléki épületek felújításának szervezése és dokumentálása.
Lechner Tudásközpont, Budapest.
(Műemléki környezet, hatóság, dokumentáció)