Összefoglaló

A dolgozat azt vizsgálja, hogy az információs rendszerek és az integrált vállalatirányítási rendszerek milyen szerepet töltenek be az építőiparban, különösen egy generálkivitelező mindennapi működésében és a műemléki felújítások során. Az építőiparban dolgozva gyorsan kiderül, hogy nem a tervek hiánya okozza a legtöbb problémát, hanem az, amikor az információk szétesnek: más adatok vannak a helyszínen, mást lát a projektvezető, és megint mást a pénzügy. A dolgozat ebből a gyakorlati problémából indul ki.

Egy generálkivitelezőnél az építésvezető napi szinten egyszerre felel az ütemezésért, az alvállalkozók koordinálásáért, a minőségért és közvetve a költségekért is. Ezek a területek nem választhatók el egymástól, mégis gyakran külön rendszerekben, külön nyilvántartásokban jelennek meg. A dolgozat bemutatja, hogy az ERP rendszerek hogyan képesek ezt a szétesést csökkenteni azzal, hogy a pénzügyi, beszerzési és projektadatokat egy rendszerben kezelik. Építésvezetői szempontból ez azt jelenti, hogy a döntések nem megérzésből, hanem tényleges adatok alapján születnek meg.

A dolgozat részletesen foglalkozik a BIM-alapú rendszerekkel, különösen a Revit és a Tekla alkalmazásával. A gyakorlatban ezek nem „szép 3D modellek”, hanem olyan eszközök, amelyek segítenek pontosan látni, mi épül meg valójában, mennyi anyagra van szükség, és hol várható ütközés vagy probléma. Műemléki környezetben ez különösen fontos, mert a meglévő szerkezetek sokszor eltérnek a tervektől, és minden módosításnak komoly következménye lehet a kivitelezés során.

A kivitelezési szakasz bemutatásánál a dolgozat a Dalux rendszerre helyezi a hangsúlyt, amely az építésvezető napi munkáját közvetlenül támogatja. A Dalux lehetőséget ad arra, hogy a helyszínen feltárt hibák, hiányosságok és ellenőrzések azonnal rögzítésre kerüljenek, fotóval és pontos helymegjelöléssel. Ez a gyakorlatban jelentősen leegyszerűsíti az alvállalkozókkal való kommunikációt, és csökkenti az utólagos vitás helyzeteket, mert minden visszakereshető és egyértelmű.

A dolgozat külön fejezetben foglalkozik a műemléki felújításokkal, ahol az építésvezető felelőssége még nagyobb. Ezeknél a projekteknél nemcsak az számít, hogy a munka elkészüljön, hanem az is, hogy minden lépés dokumentált és hatóságilag védhető legyen. Itt az információs rendszerek nem kényelmi eszközök, hanem a jogi és szakmai biztonság alapjai.

A dolgozat egy esettanulmányon keresztül mutatja be egy generálkivitelező napi működését, az ütemezéstől a helyszíni ellenőrzéseken át a vezetői riportálásig. A tapasztalat az, hogy az ERP, a BIM és a Dalux együttese akkor működik igazán jól, ha ezek nem különálló rendszerek, hanem egymást kiegészítve támogatják a munkát. A végkövetkeztetés az, hogy az ERP–BIM–Dalux integráció nem informatikai kérdés, hanem gyakorlati eszköz az építésvezető kezében, amely segít átlátni a munkát, csökkenteni a hibákat és megalapozott döntéseket hozni a kivitelezés során.