- Log

- Hibajegyek száma

- Átlagos lezárási idő

- Tervmódosítások száma

- Pótmunkák értéke

- Késés napokban

(ezek bizonylat alapú események)

- Normalizátl KPI (0-100)

- Idő, költség, minőség

- Közös 0-100 skálán

- Sorrend miatt értelmezhető

(gyümölcs probléma megoldása, a nyers adat összehasonlítható lesz)

- Kockázati mátrix (PxI)

- Valószínűség (1-5)

- Hatás (1-5)

- Numerikus kockázati pontszám

- Összetett OAM

- OAM = 0,4 x Idő + 0,4 x Költség + 0,2 x Minőség

(Súlyozás: Az idő és a költség közvetlen, azonnali hatással van a projektre, a minőség hatása késleltetett. 0,4+0,4+0,2=1; újra súlyozható projektjelleg szerint)

- Egyetlen szám 0-tól 100-ig

- Sorrend folyamatok között

- Összhatást mérünk